DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 8. 2020

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: 	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

sídlo: 	Husova tř. 1846/9, České Budějovice 370 01

IČO:	00510874

DIČ:	CZ00510874

číslo účtu:	461173/0300

bankovní spojení:	ČSOB, České Budějovice

jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	CB – STAV, spol. s r.o.

sídlo:	Na Zlaté stoce 37, České Budějovice, 370 05

IČO:	60851147

DIČ:	CZ60851147

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C / 3972

číslo účtu:	5225560001/5500

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s. České Budějovice

jednající prostřednictvím: 	p. Jiřího Ferebauera, jednatele

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 je sjednáván ke smlouvě o dílo pro zakázku „Drobné stavební úpravy objektu školy Dobrovodská 728/94, České Budějovice, parc. č. 1592“.

- Smluvní strany se dohodly, že se nebude realizovat následující položka ze soupisu prací:

- Kód položky	Název položky			Množství		Cena za MJ	Cena celkem

- 725211604	Umyvadlo keramické 		1 soubor		4 362,00	4 362,00

- bílé šířky 600mm

- bez krytu na sifon

- připevněné na stěnu šrouby

- Změna je zdokumentována změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- Tato změna se projeví snížením ceny díla o Kč 4 362,- bez DPH, a tedy změnou části IV. Cena díla, odst. 2.  ve smlouvě:

- Původní znění:

- Cena díla

  - Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  | Celková cena v Kč |
| --- | --- |
| Cena bez DPH: | 208.980,98 |
| DPH z ceny: | 43.886,01 |
| Cena včetně DPH: | 252.866,99 |

Nové znění:

- IV.       Cena díla

- 2.  Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou

- cenu ve výši:

|  | Celková cena v Kč |
| --- | --- |
| Cena bez DPH: | 204 618,98 |
| DPH z ceny: | 42 969,98 |
| Cena včetně DPH: | 247 588,96 |

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2020 zůstávají beze změny.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2005 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.

| V Českých Budějovicích, dne 20. 8. 2020 | V Českých Budějovicích, dne: 20. 8. 2020 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

Mgr. Jarmila Benýšková				          Jiří Ferebauer

ředitelka školy				          jednatel společnosti

Příloha č. 1 dodatku č. 1:

Změnový list č. 1