Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení 10020

DATUM: 6. 11. 2020

Vážený dodavateli,

Tímto Vás žádáme o prodloužení objednávky 4500129973 ze dne 25.10.2019 z původního termínu 31.12.2020 na nový termín 31.12.2021. Důvodem je, že došlo ke zpoždění důležitých projektů v oblasti identit a to zejména díky koronavirové krizi v ČR. MZe tak i nadále potřebuje odborné konzultace a další činnosti při zajištění výkonu role specialisty IDM ve stejném minimálním rozsahu: správa identit, uživatelských úctu a jejich oprávnění. Tato osoba musí být zároveň nezávislá na dodavatelích, kteří jsou přímo či nepřímo dodavateli rozvoje nebo provozu infrastruktury, aplikací a zejména identit na Ministerstvu zemědělství. Předmět je dále pokrytí potřeby Objednatele zajistit specialistu schopného poskytnout konzultace nad celým životním cyklem návrhu technické části zadávací dokumentace a odbornou podporu při průběhu veřejné zakázky "Rozšíření IDM řešení MZe a jeho provoz", supervize projektu a změnových požadavku v rámci ICT architektury nebo aplikací a systému, kontrolu a doplnění požadavku z pohledu autentizace a autorizace, kontrolu připadne konkrétní návrh technických požadavku, zejména z pohledu identit při

přípravě veřejných zakázek, zároveň s velkým přesahem do všech oblastí technické kybernetické bezpečnosti.

Celkový počet z původní objednávky 4500129973 zůstává beze změny, tedy dohromady je předmět plnění vymezen očekávaným rozsahem 50 člověkodní (dále jen MD), přičemž 1 MD = 8 hodin. Na konkrétních termínech se objednatel s dodavatelem domluví, dle vzájemných aktuálních možností. Hodinová sazba odměny za každou dokončenou hodinu služeb je sjednaná ve výši 1150,- Kč bez DPH, sazba DPH činí 21 %, tj. částku ve výši 1391,50 Kč včetně DPH. Hodinová sazba je považována za celkovou a nepřekročitelnou. Maximální cena zakázky je tedy 460000,-

Kč bez DPH, sazba DPH činí 21 %, tj. částku ve výši 556600,- Kč včetně DPH. Termín plnění je do vyčerpání MD. Objednatel si však vymezuje právo nevyčerpat všech 50 MD objednávky. Fakturace bude prováděna po jednotlivých časových a logických oblastech. Splatnost faktur bude 30 dní od jejich doručení a budou zasílány na dohodnutý e-mail MZe.

Role bude zajištovat zejména tyto činnosti:

- Návrhy systémových integrací aplikací a systému MZe ve vazbě na identity, předávání dat, formuláře, aj.;

- Konzultace nad celým životním cyklem návrhu technické části zadávací dokumentace a odbornou podporu při průběhu veřejné zakázky "Rozšíření IDM řešení MZe a jeho provoz";

- Konzultace a návrhy koncepce SSO (Single Sign On) systému MZe;

- Konzultace a návrh pravidel a metodiky provisioningu úctu;

- Konzultace a návrh požadavku, pravidel a metodiky pro výměnu identit systému a

aplikací MZe;

- Supervize projektu a změnových požadavku v rámci IT architektury nebo aplikací a systému, kontrola a doplnění požadavku z pohledu autentizace a autorizace, kontrola připadne konkrétní návrh technických požadavku, zejména z pohledu identit při přípravě veřejných zakázek;

- Podpora při řešení bezpečnostních incidentu, zejména z oblasti, identit, návrhy opatření;

- Konzultace provozu a rozvoje prostředí IDM, SSO, LDAP apod.;

- Tvorba a připomínky metodických dokumentu v oblasti identit systému MZe;

V případě souhlasu podepište níže elektronicky a zašlete zpět na MZe.

Podpis:

-------------------------------------

Ing. Petr Kutálek

ředitel odboru bezpečnostní

politiky a krizového řízení

Podpis

-------------------------------------

Mgr. Adam Christov

XXX

IC: 03059391