DODATEK KE SMLOUVĚ č.1

# ,,Oprava podlahových krytin v prostorách Domova Božice, příspěvková organizace“ VZO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Domov Božice, příspěvková organizace

se sídlem: Božice 188, Božice 671 64

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 2020283/0300

IČO:  45671877

Zastoupena: Mgr. Ing. Ivanou Petráškovou, MBA, ředitelkou

dále jen „Objednatel“

a

Marek Hodaň - OSVČ

se sídlem: Náplavka 659/6, 603 00,  Brno

IČ: 05397898

Tel: 725813681

Peněžní ústav: FIO Banka a.s.

Číslo účtu: 202144686/2010

Zastoupen: panem Markem Hodaněm

dále jen „Zhotovitel“

ve smlouvě společně jako „Smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ,,Oprava podlah v kancelářích“ uzavřené dne 10. 11. 2020 následovně:

V článku III. je snížena částka podle rozpisu (Příloha č. 1 k Dodatku ke smlouvě) Zhotovitele za méněpráce (lepení koberce v zasedačce, zmenšení plochy pokládky) o 7 432,- Kč (slovy sedm tisíc čtyři sta třicet dvě koruny české) bez DPH, tedy o 8 546,90 Kč (slovy osm tisíc pět set čtyřicet šest korun českých a osmdesát haléřů) s DPH.

| Celkem bez DPH | 174 177,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 15% | 26 126,55 Kč |
| Celkem vč. DPH | 200 303,55 |

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Seznam příloh:	Příloha číslo 1 – Cenová nabídka na méněpráce.

V ............... dne ......................... 				V ............... dne .........................

.........................................				               .........................................
Ivana Petrášková, ředitelka				                        Marek Hodaň

Objednatel							              Zhotovitel