Dodatek č. 2

k Rámcové dohodě o poskytování služeb a provedení díla a licenční smlouvě č. CTU/2020_064 (CTU/2020_064 D02)

uzavřené podle § 1746 odst. 2, § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„Dodatek č. 2“)

SMLUVNÍ STRANY

- (1)	Česká republika – Český telekomunikační úřad

sídlo Praha 9, Sokolovská 58/219, PSČ 190 00, adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, IČO: 701 06 975, DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani), jejímž jménem jedná Mgr. Ing. Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ

(„Objednatel“)

a

- (2)	Dactyl Group s.r.o.

sídlo Brno, Kounicova 284/39, PSČ 602 00, IČO: 029 12 660, DIČ: CZ02912660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 82966, jejímž jménem jedná Ing. Milan Doubek

(„Poskytovatel“).

PREAMBULE

a) Objednatel a Poskytovatel uzavřeli Rámcovou dohodou o poskytování služeb a provedení díla a licenční smlouvu č. CTU/2020_064 ze dne 2. října 2020, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 11. prosince 2020 (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě Poskytovatel pro Objednatele zhotovil a zhotovuje dílo specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy.

b) Objednatel i Poskytovatel mají zájem na prodloužení lhůty, do které má Poskytovatel povinnost dodat Objednateli plnění dle Smlouvy, a to o dva měsíce. Důvodem pro prodloužení je zájem na dokončení provedení díla, které by jinak Poskytovatel nestihl provést v závazném termínu a řádné provedení souvisejících regulačních úkonů (posunutí termínu veřejné konzultace) na straně Objednatele.

- 1.	Předmět dodatku

- 1.1	V čl. 4.1 se datum „31. ledna 2021“, tj. datum nejzazšího dodání plnění dle Smlouvy, mění na datum „31. března 2021“.

  - 2.	Závěrečné ustanovení

  - 2.1	Tento dodatek vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

  - 2.2	Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Poskytovatel.

| Poskytovatel ………….………………. Ing. Milan Doubek, v.r. Jednatel Dactyl Group s.r.o. V Brně dne 8. 2. 2021 | Objednatel ……………………..…….. Mgr. Ing. Hana Továrková, v.r. Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu V Praze dne 3. 2. 2021 |
| --- | --- |