Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,

Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Keplerova 315/7

Krásné Březno

400 07 Ústí nad Labem

(dále jen objednatel)

Zastoupený:      Mgr. Pavel Caitaml , ředitel školy

IČO: 00082627

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení: 35237411/0100

Zhotovitel:

BRONDA s.r.o.

Fügnerova 63/10

400 04 Trmice

IČ: 49903811

DIČ: CZ49903811

Zastoupený: Špičák Bronislav

Bankovní spojení:  3820150227/0100

1. Předmět smlouvy

,, Částečná oprava hlavního vchodu, lokální oprava zábradlí schodiště a oprava WC dívky v budově ZŠ Fügnerova 22, Trmice“.

dle cenové nabídky ze dne 17.6.2021, která je nedílnou přílohou této smlouvy a dle uvedeného seznamu prací.

2. Čas a místo plnění

Trmice:   12.7. –  31.8.2021

v pracovních dnech v čase od 6.00 do 15.00 hodin

3. Cena

Smluvní strany sjednávají cenu díla dle cenové nabídky v celkové výši:

bez DPH                                        232.525,07Kč

DPH 21%                                         48.830,26Kč

Celkem                                          281.355,33Kč

4. Platební podmínky

Fakturace bude provedena po dokončení jednotlivých částí díla dle cenové nabídky, potvrzení předávacího protokolu a s dobou splatnosti 14 dní.

5.  Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje, že předá všechna pracoviště zhotoviteli ke dni 12.7.2021 a to ve stavu způsobilém k zahájení prací na základě předávacího protokolu.

Objednatel odpovídá za to, že po celou dobu provádění díla nebude řádný průběh prací zhotovitele narušován neoprávněnými zásahy třetí strany a jiných neoprávněných osob.

6.  Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen po skončení prací provést po hrubý úklid.

Dílo bude splněno potvrzením předávacího protokolu.

7.  Záruční podmínky

Záruka na montáž je 24 měsíců ode dne předání díla.

Záruka na materiál – je uveden dle výrobce na technickém listu

8.  Závěrečná ustanovení

Změna Smlouvy je možná jen písemně.

Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne: 7.7.2021

Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Caitaml                                                             Bronislav Špičák

ředitel školy