SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Jiří Chlup

Se sídlem: Spešov 168,679 02

Zastoupená: panem Jiřím Chlupem -  majitelem firmy

IČO: 72364734

(jako zhotovitel)

a

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Se sídlem: Štefanikova 1142/2, 680 01  Boskovice

Zastoupená: Mgr. Janou Bouskovou – ředitelkou školy

IČO: 62075985

(jako objednatel)

Uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel opraví objednateli výdejní okénka ve školní jídelně.

Součástí  dodávky je demontáž stávajícího obkladu a výdejních oken, bourací a stavební práce a montáž rolet.

II.

Čas a způsob provádění prací

Práce dle bodu I. této Smlouvy budou provedeny v termínu 1.7.-31.8.2021.

III.

Cena díla

Na základě předložené cenové nabídky zhotovitelem je úhrnná cena všech objednaných prací        62.800,-  Kč, (slovy: šedesátdvaticíceosmsset korun českých) včetně DPH. Tuto cenu považují účastníci za maximální. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací, mohou být další práce fakturovány pouze na základě nové dohody účastníků, která musí mít formu dodatku této smlouvy o dílo.

IV.

Úhrada ceny

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu dle cenové nabídky po dokončení a předání sjednaných prací. Po dokončení celé akce bude vystavena faktura (daňový doklad).

V.

Zodpovědnost zhotovitele za vady

Zhotovitel přejímá odpovědnost za vady provedených prací po dobu 36 měsíců ode dne dokončení prací. V této záruční době bude bezplatně odstraňovat případné závady související se zárukou.

VI.

Sankce

Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý jeden den prodlení. Nedokončí-li zhotovitel včas objednané práce, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý jeden den prodlení, která se odečte od fakturované ceny za dodávané práce.

VII.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Obě strany se zveřejněním v registru smluv souhlasí.

Strany prohlašují, že nemají obchodní tajemství.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně a nabývají platnosti datem podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Boskovicích dne: 30.6.2021			V Boskovicích dne: 30.6.2021

……………………………………..                                 …………………………………….

za objednatele						    za zhotovitele