DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 116/2021 ze dne 21. 09. 2021

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VČETNĚ VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KŘIMICE (2. ETAPA)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

| OBJEDNATEL | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| --- | --- |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

| ZHOTOVITEL | RENVIA stavby s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | č.p. 67, 330 23 Myslinky |
| IČO: | 09110291 |
| DIČ: | CZ09110291 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 39256 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Přemysl Holmik, jednatel |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

PŘEDMĚT ZMĚNY

  - Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní:

Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 220 (dvě stě dvaceti) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 30. 04. 2022.

  - Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní:

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	4 698 179,55  Kč

Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem v Kč bez DPH činí

    - Ovál 	735 875,00 Kč

    - Stavební práce 	441 595,50 Kč

    - Sanace a zemní práce	347 782,68 Kč

Celkem za vícepráce v Kč bez DPH	1 525 253,18 Kč

CELKEM cena za dílo bez DPH činí 	6 223 432,73 Kč

(slovy: šest miliónů dvě stě dvacet tři tisíc čtyři sta třicet dva korun českých a sedmdesát tři haléřů)

Celkem za DPH 21% 	1 306 920,87 Kč

CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 	7 530 353,60 Kč

(slovy: sedm miliónů pět set třicet tisíc tři sta padesát tři korun českých a šedesát haléřů)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

- Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

| v Plzni 3. 2. 2022 Ing. Irena Nováková ředitelka školy Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 za objednatele | v Plzni 2. 2. 2022 Přemysl Holmik jednatel RENVIA stavby s.r.o. č.p. 67, 330 23 Myslinky za zhotovitele |
| --- | --- |

Příloha:  rozpočtové kalkulace více a méně prací ze dne 31. 01. 2022:

- vícepráce – sanace a zemní práce