DODATEK KE SMLOUVĚ Č. 2

„Smlouva o dílo 25/2022 Bl“

( dále jen „dodatek“)

uzavřená mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

(1)

Objednatel: 	Střední škola  a Základní škola, Oselce

Se sídlem:		Oselce 1, 335 46 Oselce

IČO:                    		00077691

Zastoupený:       	Mgr. Zdeněk  Tauchen

Bankovní spojení :          6737361/0100

dále jen „objednavatel“,

a

Zhotovitel:                       Regionální služby s.r.o.

Se sídlem:                     Hradiště č.123, 33601 Blovice

IČO:                               46887407

DIČ:                               CZ46887407

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č.  25/2022 Bl, uzavřené mezi:

Střední škola a Základní škola, Oselce, Oselce č.p. 1 a  Regionální sužby s.r.o., Hradiště č. 123,

336 01 Blovice, dne 2. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek I.

V souladu s §222 odst. 6) ZZVZ je uzavřen dodatek na změnu původního závazku.

Původní rozsah stavebních prací se navyšuje o více práce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o navýšení ceny víceprací a materiálu.

Čl. IV., odst. 1, smlouvy o dílo – cena díla se tímto dodatkem mění:

Původní cena díla :  356.880,39 Kč vč. DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 2    135.368,05 Kč vč. DPH

Konečná cena díla :   492.248,44 Kč vč. DPH.

Článek II.

Závěrečné ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou do 10.8.2022.

V Blovicích  dne: 13. 7. 2022

..………………………………	………………………………

podpis za objednatele:	podpis za zhotovitele: