Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel		Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace

IČO			066 68 275

DIČ			CZ 066 68 275

se sídlem		Pražská 931, 547 01 Náchod

zástupce		RNDr. Věra Svatošová, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel		Petr Lupoměch

Fyzická osoba podnikající

se sídlem		592 45, Bohuňov 60

IČO			45497923

DIČ			CZ5707202006

zástupce		Petr Lupoměch

bankovní spojení	Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu		1622022399/0800

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy dílen SPŠS a OA Náchod“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

- Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 - 5, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.

- Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

- Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnových listů č. 2 – 5 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Článek 2

# Předmět dodatku

- Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 – 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

- Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo – Cena díla – se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

| Stavební práce – cena v Kč bez DPH | 11.654.692,25 |
| --- | --- |
| Vzduchotechnika - cena v Kč bez DPH | 1.230.109,60 |
| Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH | 4.000,00 |
| Celková cena díla v Kč bez DPH | 12.888.801,85 |
| Hodnoty po změně provedené dodatkem č. 1 |  |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 850.785,89 |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 258.929,85 |
| Stavební práce – cena v Kč bez DPH | 12.246.548,29 |
| Vzduchotechnika - cena v Kč bez DPH | 1.230.109,60 |
| Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH | 4.000,00 |
| Celková cena díla v Kč bez DPH | 13.480.657,89 |
| DPH v Kč samostatně | 2.830.938,16 |
| Celková cena díla v Kč včetně DPH | 16.311.596,05 |

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1	Změnové listy č. 1 – 5 včetně rozpočtů

Za objednatele v Náchodě				Za zhotovitele v Bohuňově

……………						……………

RNDr. Věra Svatošová					Petr Lupoměch

ředitelka