# Smlouva o dílo

## uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

- Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno

Zastoupená: Mgr. Petr Šurek, ředitel

IČO: 60555211

Bankovní spojení: 19-5113630247/0100

# Zhotovitel: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

se sídlem 639 00 Brno, Jílová 164/36g

zastoupená ředitelem ing. Vladimírem Bohdálkem, ředitelem

IČO: 00638013

DIČ: CZ00638013

Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. 75139621/0100

# II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je nová podlaha v učebně biologie, přípravně fyziky a akvárku o celkové ploše 230 m2 v rámci odborného výcviku formou produktivních prací žáků pod vedením učitele odborného výcviku. Dále budou provedeny výmalby a vybourání a zapravení okénka z učebny biologie do kabinetu.

2. Práce budou prováděny na pracovišti: Vejrostova 1143/2

3.Práce budou prováděny na základě požadavku objednatele, který si vybere požadovaný materiál. Potřebný materiál zajistí zhotovitel včetně dopravy na místo.

# III. Čas plnění

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2022.

# IV. Cena, fakturace

- Odměňování žáků na produktivních činnostech je upraveno z. 561/2004 Sb. v platném znění a vnitřní směrnicí školy. Odměna žáků je závislá na kvalitě a výsledku produktivní činnosti žáka.

- Cena díla  činí maximálně  370. 000,- Kč. Cena je tvořena pořízením materiálu, odstranění původní krytiny, příprava podlahy, montáž překladu, doprava dle skutečně ujetých km, režie a odměny žáků.

- Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení ceny díla  na základě písemného soupisu prací. Podklady pro fakturaci bude tvořit zakázkový list s vyčíslením odpracovaných hodin učební skupinou spolu s vyúčtovanými skutečnými a režijními náklady s potvrzením o převzetí a předání díla zhotovitelem objednateli. Faktura je splatná do 14-ti dnů od vystavení zhotovitelem. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněný účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

# V. Ostatní ujednání

- Objednatel je povinen předat staveniště písemným zápisem o odevzdání staveniště s povinností objednatele seznámit zhotovitele s požadavky BOZP.

- Objednatel je povinen zajistit pro žáky a učitele OV podmínky pro dodržování předpisů BOZP při práci.  Podmínkou je zajištění sociálního zázemí pro žáky i učitele.

- Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze vzájemně odsouhlasenými dodatky. Platnost smlouvy skončí splněním jejího účelu - tj. předáním a finančním vyrovnáním provedených prací. Zhotovitel může taktéž od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nedodrží dohodnuté podmínky. V tomto případě je zhotovitel oprávněn vyfakturovat objednateli prokazatelně vynaložené náklady.

- Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost smlouva nabývá zveřejněním v Registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 01. 12. 2022

…………………………………………	………………………………………..

objednatel						zhotovitel