DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 317/2023 ze dne 19. 06. 2023

DÍLČÍ VÝMĚNA OKEN KARLOVARSKÁ A KŘIMICE 2023

SMLUVNÍ STRANY

| OBJEDNATEL | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| --- | --- |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

| ZHOTOVITEL | JOSEF ŘÍHA |
| --- | --- |
| se sídlem: | Jílová 337, 349 61 Kladruby |
| IČO: | 87778998 |
| DIČ: | 87778998 |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

II.

PŘEDMĚT ZMĚNY

  - Článek 3, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec 3.1 se mění a nově zní:

3.1	Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne účinnosti smlouvy. Termín určený k dokončení díla zmiňovaného tímto dodatkem je stanoven do 15. 12. 2023 s tím, že rozsah předmětu plnění uvedený ve smlouvě o dílo bude dokončen do 15. 08. 2023. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání Objednateli. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované Objednatelem.

  - Článek 4, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 4. 1. se mění a nově zní:

  - Celková a konečná výše úplaty (finanční limity) za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je ve výši:

Cena za dílo činí dle smlouvy činní 	686 477,00 Kč bez DPH

Cena za drobné servisní práce a opravy stávajících oken	  26 168,00 Kč bez DPH

Cena za dílo uvedené v příloze Dodatku 1 	  97 355,00 Kč bez DPH

CENA CELKEM BEZ DPH činí	810 000,00 Kč bez DPH

(slovy: osmsetdesettisickorunčeských)

DPH 21 % činí	170 100,00 Kč

Cena celkem za dílo včetně DPH činí	   980 100,00 Kč

Zhotovitel je plátce DPH

  - Přílohy uvedené v článku 10.4 (závěrečná ujednání) se doplňují o:

Příloha č. 3 – CN N2 30222 pro PC4 na K99 ze dne 14.06.2023

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

- Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

| v Plzni dne 17. 07. 2023 Ing. Irena Nováková ředitelka školy Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 za objednatele | v Kladrubech dne 17. 07. 2023 Josef Říha Plastová okna a dveře Jílová 337, 349 61 Kladruby za zhotovitele |
| --- | --- |