[image: image1.jpg]{ 9SANACENI CENTRUM






Rozpočet díla:
	Celoplošné omytí tlakovou vodou WAP
	300m2
	
	79,00
	23 700 Kč
	

	Spárování kamene
	44m2
	Románské vápno s křemičitým pískem
	1 200,00
	52 800 Kč
	

	Čištění korunní krycí hlavy WAP
	75m2
	
	80,00
	6 000 Kč
	

	Spárování korunní krycí hlavy
	50m2
	Románské vápno s křemičitým pískem
	400,00
	20 000 Kč
	

	Sjednocení barevnosti spár
	300m2
	Vápenné mléko s pigmentem
	340,00
	102 000 Kč
	

	Lokální doplnění výtluků
	1 Soub.
	
	9 200,00
	9 200 Kč
	

	Hydrofobizace korunní krycí hlavy
	75m2
	KEMOFOB silikátová impregnace
	80,00
	6 000 Kč
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CELKEM
	219 700 Kč
	cena bez dph

	
	
	
	CELKEM
	265 837 Kč
	s dph 21%


Fakturace na základě skutečně provedených výměn. Možno realizovat po etapách.
Realizace: cca 30 dní, včetně technologických přestávek.
Termín realizace: Září-listopad 2023
Vypracoval: 

Stanislav Štefek, DiS.

Vedoucí divize obnovy památek

SURESTA – obnova a průzkumy s.r.o.

+420 XXXXXXX


XXXXXXXX
SANAČNÍ CENTRUM - Divize sanace staveb
 a obnova památek
XXXXXXXX

[image: image1.jpg]