DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 309/2023 ze dne 16. 05. 2023

UČEBNA ODBORNÉHO VÝCVIKU – DÍLNY PRŮKOPNÍKŮ 290, PLZEŇ - KŘIMICE

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

| OBJEDNATEL | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| --- | --- |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

| ZHOTOVITEL | RENVIA stavby s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | č.p. 67, 330 23 Myslinka |
| IČO: | 09110291 |
| DIČ: | CZ09110291 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 39256 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Přemysl Holmik, jednatel |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

PŘEDMĚT ZMĚNY

  - Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní:

Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 30. 10. 2023.

  - Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní:

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	2 629 415,39 Kč

Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 	 238 523,67 Kč

CELKEM cena za dílo bez DPH činí 	 2 867 939,06 Kč

(slovy: dva miliony osm set šedesát sedm tisíc devět set třicet devět korun českých a šest haléřů)

Celkem za DPH 21% 	 602 267,20 Kč

CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 	3 470 206,26 Kč

(slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát tisíc dvě stě šest korun českých a dvacet šest haléřů)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

- Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

| v Plzni 25. 8. 2023 Ing. Irena Nováková ředitelka školy Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 za objednatele | v Plzni 24. 8. 2023 Přemysl Holmik jednatel RENVIA stavby s.r.o. č.p. 67, 330 23 Myslinka za zhotovitele |
| --- | --- |

Přílohy:

Příl.2_SOD 309.2023_učebna OV_2023_CN_019B (rozpočtová kalkulace víceprací k 14. 08. 2023)