MZE-68242/2023-12122

mzedms027064406

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-68242/2023-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 30. 11. 2023

Prodloužení termínu dodání č. 4500146757 - PZ_PRAIS_III_2023_No807_LPIS_WS_LPIGEO02 (Z36738)

Dobrý den, pane xxx,

S ohledem na nedostatek testovacích kapacit na straně žadatelů/věcných garantů pro testování „PZ_PRAIS_III_2023_No807_LPIS_WS_LPIGEO02 (Z36738)“ navrhuji  posun termínu pro akceptaci  předmětného PZ z 30.11.2023  na 10.12.2023.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy