Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2022

(dále jen „Smlouva“)

na zhotovení stavby nebo její části

„Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno – pro stavbu B (Pševes, Drahoraz)“

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle  § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

- Objednatel:		Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp. zn. B 1045

IČO: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený: JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

ve věcech smluvních zastupuje:

JUDr. Jan Malý - předseda představenstva

Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

na základě plné moci ze dne 13. července 2016

ve věcech technických zastupuje:

p. XXXXXXXXXX, tel: XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení: 	Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 		115-301621021/0100

- Zhotovitel:		Stavitelství Řehoř, s.r.o.

Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

registrace v OR vedeném MS v Praze, sp. zn. C 47534

IČO: 25075543, DIČ: CZ25075543

zastoupený: Ing. Petrem Janglem – prokuristou

ve věcech smluvních zastupuje:

Ing. Petr Jangl – prokurista

ve věcech technických zastupuje:

XXXXXXXX, tel: XXX XXX XXX,

e-mail: XXXXXXXXX

XXXXXXX, tel: XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 		180948295/0300

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2022 (dále jako „smlouva“) v souvislosti s úpravou termínu dokončení díla, dohodli se objednatel a zhotovitel na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Článek 1

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna celkového termínu dokončení díla. Důvodem změny je požadavek objednatele na úpravu trasy vedení vodovodu pro část stavby. Pro tuto novou trasu musí být vydáno samostatné vodoprávní rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením. Do jeho vydání jsou práce v úseku se změnou trasy pozastaveny.

Z uvedených důvodů dochází ke změně Článku IV. Termín plnění, odstavec 1. Upřesnění a prodloužení termínu dokončení stavby:

- Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

Dokončení prací:	     do 31. 3. 2024

Článek 2

Závěrečná ustanovení

# Ostatní ustanovení „smlouvy“, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Příloha č. 1: Popis změny trasy vodovodního potrubí + situační nákres

V Jičíně dne:	8.12.2023					V Černošicích dne:

za objednatele						        za zhotovitele

JUDr. Jan Malý, předseda představenstva			Ing. Petr Jangl, prokurista

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.			Stavitelství Řehoř, s.r.o.