www.redinko.cz
Info@redinko.cz
  mob.: +420776435589

SMLOUVA O DÍLO č.xxx
TESPRA Hodonín, s.r.o.
Velkomoravská 3652/91

69501 Hodonín

IČ:25512251

Zastupuje: Ing. Ivo Zbořil
(dále je „Objednatel“)
a

REDINKO, s.r.o.
Tř. Maršála Malinovského 884
686 01 Uherské Hradiště

IČ: 07073631
zastupuje Jindřiška Pospíšilová – jednatel
Technický dozor stavbyvedoucí – Vojtěch Hapla
(dále jen „Zhotovitel„)

uzavírají tuto

 

SMLOUVU O DÍLO
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)
 

1. Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je
- dodání a montáž předmětů dle určení objednatele
 Na základě cenového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
1.2 

      Předmětem smlovy není likvidace suti a vniklého odpadu.
2. Čas a místo plnění

2.1. Dodávka dle bodu 1.1. bude dodána a zhotovena na adrese objednatele
        v termínu  od  30.10.2023      do 04.12.2023
Práce budou probíhat pouze v pracovních dnech od 7:30 do 16:00
3. Povinnosti objednatele
3.1. Objednatel zajistí přístup na stavbu a přípojku el.energie, 240V a napojení na užitkovou vodu.
4. Povinnosti zhotovitele
4.1. Zhotovitel je povinen dodat a zhotovit předmět SoD.
5. Cena a způsob placení

5.1. Celková cena za dodání předmětu SoD je stanovena částkou 178.630,00Kč  bez DPH.
      Zhotovitel na základě zálohové faktury požaduje uhradit 60.000Kč bez DPH předem. 

Splatnost faktur je 14 dnů.

Při nedodržení termínu bude účtována sazba 1000,00Kč za den.
.
6. Další ujednání

6.1. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

6.3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

6.4. Zhotovitel poskytuje na dodávku záruku, a to ve lhůtě 60 měsíců ode dne předání.

6.5. Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Změna smlouvy je možná jen písemně.

7.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České repuliky, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.

7.4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

V  Uherském Hradišti dne 9.10.2023
 
  







           REDINKO, s.r.o.
……………………….              





Jindřiška Pospíšilová -jednatel
Objednatel                                                             


Zhotovitel


 PAGE   \* MERGEFORMAT 
3


