MZE-11034/2024-12122

mzedms027379597

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-11034/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 12. 2. 2024

Prodloužení termínu dodání č. 4500146877 -  PZ_PRAIS_III_2023_No800_LPIS_LPIGEO03_DZESDPNP (Z37182)

Dobrý den, pane xxx,

Prodlužujeme tímto termín dodání PZ PRAIS III_2023_No800_LPIS_LPIGEO03_DZESDPNP (Z37182) nově do 16.4.2024

Zdůvodnění:

Důvodem jsou skutečnosti související s agilním vývojem SW pro předtisky, kde po mnohých schůzkách metodických a věcných garantů byly  definovány a zadány požadavky, které nebyly v době objednání PZ 800 ještě zcela vyjasněny a objednány, ale z pohledu alokování dodavatelských kapacit mají zcela jednoznačnou prioritu z pohledu MZe jakožto zadavatele.  Očekáváme, že uvedené prodloužení umožní i nadále dynamicky řídit vývoj kritických částí SW v interakci se souvisejícími komponentami SW SZIF.

S prodloužením souhlasí garant pan Bukovský.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy