MZE-11035/2024-12122

mzedms027379606

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-11035/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 26. 2. 2024

Prodloužení termínu dodání č. 4500147906 -  PZ_PRAIS_III_2023_No802_LPIS_CC_UKZUZ (Z37483-1)

Dobrý den, pane xxx,

Prodlužujeme tímto termín dodání PZ_PRAIS_III_2023_No802_LPIS_CC_UKZUZ (Z37483-1) nově do 30.6.2024

Zdůvodnění:

Důvodem je administrativní chyba při doplnění RFC dokumentu PZ 802 s termíny dodání.

S tímto stavem souhlasí i garant pan Bukovský.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy