MZE-30416/2024-12122

mzedms027688011

MZE-30416/2024-12122

mzedms027688011

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-30416/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 15. 4. 2024

Prodloužení termínu dodání č. 4500146877 -  PZ_PRAIS_III_2023_No800_LPIS_LPIGEO03_DZESDPNP (Z37182)

Dobrý den, pane xxx,

Prodlužujeme tímto termín dodání PZ PRAIS III_2023_No800_LPIS_LPIGEO03_DZESDPNP (Z37182) nově do 10.5.2024

Zdůvodnění:

Důvodem je  reakce ing. Josefa Miškovského, ředitele Odboru přímých plateb a environmentálních podpor SZIF na zaslaný testovací scénář v rámci testování daného PZ, ve které vysvětluje,  že s ohledem na nedostatečné personální kapacity v jeho odboru nelze počítat se zahájením testování dříve než po 21.4.2024.

S výše uvedeným souhlasí garant pan Bukovský.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy

xxx