MZE-30403/2024-12122

mzedms027687895

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-30403/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 15. 4. 2024

Prodloužení termínu dodání č.4500146876 - 801_PZ_PRAIS_III_2023_IZR_SWK2023(KDW)_(Z37131)

Dobrý den,

žádáme tímto o prodloužení termínu dodání 801_PZ_PRAIS_III_2023_IZR_SWK2023(KDW)_(Z37131) nově do 16.05.2024

Zdůvodnění:

Důvodem jsou nálezy z testování v oblasti výpočtu včasnosti. V rámci testování se v novém IZR zjistilo, že nový algoritmus pro výpočet včasnosti vykazuje určité rozdíly oproti původnímu. Na základě dohody s testujícími za MZe je potřeba delší čas na ověření / další testování těchto rozdílů a případné úpravy. Algoritmus výpočtu včasnosti nebyl bohužel explicitně popsaný v zadání PZ.

S výše uvedeným souhlasí garant pan Němec J.

Děkujeme.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy