# Smlouva o dílo

uzavřená dle  ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“)

# Čl . 1

# SMLUVNÍ  STRANY

1.)  Objednatel :   Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 2

618 32  Brno

Bankovní spojení :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu             :  xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:        001 60 105

DIČ:     CZ00160105

Jednající : MUDr. Pavel Mošťák, ředitel

zástupce ve věcech technických :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx náměstek ředitele pro ekonomiku a TS

( dále jen jako Objednatel )

2.)  Zhotovitel :    TERMOMONT s.r.o.

Pernerova 691/42, Karlín

186 00  Praha 8

Bankovní spojení :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:     455 38 875

DIČ:  CZ45538875

zástupce ve věcech smluvních :  Petr Kubeš, jednatel

zástupce ve věcech technických :  xxxxxxxxxxxxxxxxx, realizátor staveb

( dále jen jako Zhotovitel )

Uvedení zástupci ve věcech smluvních obou stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

# Čl. 2

# Předmět plnění

2. 1.     Na níže uvedené Dílo byla vydána  Registrace akce evidované v systému Správy majetku ve vlastnictví státu pod identifikačním číslem xxxxxxxxxxxxxxxxxx „PN Brno - vyvíječ páry pro prádelnu“.

2. 2.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených Dílo : PN Brno - vyvíječ páry pro prádelnu (dále jen Dílo ) specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této smlouvy.

Čl. 3

# Termíny a místo plnění

3. 1.     Zahájení prací :   do 10 dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv

3. 2.     Termín dokončení Díla : do 60 dnů o uveřejnění smlouvy v registru smluv

3. 3.     Místo plnění: Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 2, 618 32 Brno

Harmonogram postupu prací respektující výše uvedené termíny, který k uzavření smlouvy vyhotoví Zhotovitel a Objednatel odsouhlasí, je nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 3 této smlouvy.

# Čl. 4

# Cena Díla

4. 1.    Celková cena Díla činí částku ve výši 1 539 666,56 Kč ( jeden milion pět set třicet devět tisíc šest set šedesát šest korun českých a padesát šest haléřů ) bez DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy po předání a převzetí Díla.

Celková cena Díla je cenou nejvýše přípustnou za plnění této smlouvy a obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení Díla.

DPH je fakturováno buď v základní nebo zvýšené sazbě dle platného a účinného znění zákona č. 235/2004 Sb.

Cenová nabídka Zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „nabídka“) v Příloze č. 2 této smlouvy.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk                         Zhotovitele nezbytné k realizaci Díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty. Tyto jednotkové ceny mají závazný charakter pro oceňování případných  víceprací nebo pro případné odpočty z ceny.

4. 2.     Celková cena Díla může být změněna pouze v případech :

- Pokud Objednatel bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu Díla oproti zadávací dokumentaci veřejné zakázky „PN Brno - vyvíječ páry pro prádelnu“.

- Pokud v průběhu prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

4. 3.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr,  musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny  oprávněným zástupcem Objednatele, včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu  Objednatele, má Objednatel právo odmítnout  jejich úhradu

# Čl. 5

Způsob placení a fakturace

5. 1.  Provedené práce budou Zhotoviteli hrazeny na základě měsíčně odsouhlaseného 	soupisu provedených prací, formou daňového dokladu s 30-ti denní lhůtou splatnosti 	do celkové výše 90 % smluvní ceny.

Zbývající část, tj.  10% ze sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli do deseti dnů 	po předání a převzetí Díla v případě, že se na Díle při předání  a převzetí nevyskytnou  	žádné vady a nedodělky. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí 	Objednatel zbývající část do deseti dnů po odstranění posledního z nich.

5. 2.     Objednatel nebude poskytovat zálohy na provedení prací a dodávek.

5. 3.    	Dojde - li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Zhotovitel   oprávněn Objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši   0, 1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  Po vzájemné dohodě může být v tomto případě splatnost faktur prodloužena na 60 dnů.

5. 4.  V případě nesplnění termínu dokončení Díla dle čl. 3 této smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z ceny Díla za každý i započatý den prodlení.

# Čl. 6

# Způsob provádění Díla

6. 1.  	Zhotovitel v plném míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (dále BOZ) pracovníků, kteří provádějí práce k plnění předmětu této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a předpisy o požární ochraně a zabezpečit pracoviště z hlediska BOZ zaměstnanců Objednatele a osob pohybujících se v objektu s povolením Objednatele.

6. 2.   	Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit. Zhotovitel odpovídá za provádění Díla poddodavatelem jako by Dílo prováděl sám.

6. 3.  	Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní a provozní předpisy v areálu PN Brno a platné a účinné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady Zhotovitel.

6. 4.     Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži.

6. 5.  	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a to až do výše ceny Díla.  Stejné podmínky je	Zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.  Doklady o pojištění je povinen na 	požádání předložit Objednateli.

6. 6. 	Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 	subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 	zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel 	povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není - li to možné, tak 	finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

6. 7.  	Zhotovitel bude používat pouze části budovy, ev. vymezené venkovní prostory a 	přístupové cesty vymezené protokolem o předání místa plnění vč. napojení na média.

6. 8. 	Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla, a to nejméně dvakrát měsíčně za účasti Zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí oznámení e-mailem). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

6. 9. 	Zhotovitel obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.

6. 10. 	Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, určí mu Zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí Objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má Zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty Zhotovitel písemně informovat Objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

# Čl. 7

# Předání díla

7. 1.    Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do 10 – ti dnů předem, 	kdy bude Dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří 	dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm   	pokračovat.

7. 2.     Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

7. 3.    O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 	soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, i s termínem jejich odstranění. 	Pokud 	Objednatel odmítá Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Součástí předání bude i předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o 	provedených zkouškách a výrobní dokumentaci na práce či materiály související 	s předmětem Díla.

7. 4.   Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a Zhotovitel předal Objednateli doklady uvedené v odstavci 7. 3. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo 	den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu o Díle.

7. 5.   Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 	nebrání užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 	nedodělky v dohodnutém termínu.

# Čl. 8

# Záruka

8. 1.  	Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle technické zprávy, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne předání Díla Zhotovitelem bez vad a nedodělků.

8. 2. 	Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 8.1. této smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou (datovou schránkou, poštou). V reklamaci musí být popsána vada Díla, případně požadavek na způsob odstranění vady Díla, a to včetně termínu pro odstranění vady Díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění v důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

8. 3.  	Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

8. 4.    V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro tuto náhradní (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 8.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

8. 5.  	Smluvní strany se dohodly, že:

a) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle článku 8.3. této smlouvy, a/nebo

b) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní a/nebo

c) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku, která Objednateli vznikla vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla dle občanského zákoníku, a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

8. 6. 	Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

8. 7.	O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy buď ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran anebo v elektronické podobě s elektronickými podpisy.

# Čl.  9

# Závěrečná ustanovení

9. 1.   	Zhotovitel může provést Dílo i před sjednaným termínem.

9. 2.   	Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. 3.     Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku vzniklou na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

9. 4.    V případě, že po podpisu této smlouvy na Zhotovitele anebo jeho poddodavatele budou dopadat mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí č. 69/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 240/2022 Sb. účinného od 1. 9. 2022, je povinen to Zhotovitel písemně oznámit Objednateli. V případě, že oznámení neprovede a Objednatel zjistí, že na Zhotovitele anebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce dopadají, vyzve Zhotovitele k vysvětlení nebo nápravě formou vyjmutí osoby ze sankčního seznamu. V případě že náprava není možná, odstoupí Objednatel od této smlouvy, přičemž účinnost odstoupení nastává doručením odstoupení Zhotoviteli.

9. 5.  	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, 	výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, s uvedením pořadového čísla. Jiné zápisy, 	protokoly apod.  se za změnu smlouvy nepovažují.

9. 6.  	Nastanou - li u některých ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 	je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 	zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

9. 7. 	Chce - li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 	smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 	s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 	uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu 	smlouvy, nebo ustanovení zákona,  které ji  k takovému  kroku opravňuje. Bez těchto 	náležitostí je odstoupení neplatné.

9. 8. 	  Pokud dojde k zastavení plnění Díla z důvodů na straně Objednatele, bude prodloužen	termín dokončení o stejnou dobu, na kterou bylo plnění zastaveno.

9. 9. 	Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9. 10. 	Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně  příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

# 9. 11.   Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti Psychiatrické nemocnice Brno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a dále pak s předpisy o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy.

# Smluvní strany souhlasí s uveřejněním jejich identifikačních nebo osobních údajů v registru smluv.

# Pokud mají obě strany povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu vloží do registru smluv Psychiatrická nemocnice Brno.

# Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy.

# 9. 12.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

9. 13. 	Tato smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a po vzájemné dohodě smluvních stran na základě jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:     č.1 -  Technická zpráva

č.2 -  Cenová nabídka Zhotovitele

č.3 -  Harmonogram postupu prací vyhotovený Zhotovitelem

# V Brně dne                                                                            V Praze dne

Datum: 2024.05.21							Datum: 2024.05.24

--------------------------------------------                                    ----------------------------------------

MUDr. Pavel Mošťák					    Petr Kubeš

ředitel Psychiatrické nemocnice Brno		    jednatel TERMOMONT s.r.o.

Objednatel                                                                         Zhotovitel