MZE-40395/2024-12122

mzedms027830707

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-40395/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 15. 5. 2024

Prodloužení termínu dodání č.4500147774_ 827_PZ_PRAIS_II_2023_IZR_CIZP_(Z37575)

Vážený pane xxx,

žádáme tímto o prodloužení termínu dodání 827_PZ_PRAIS_II_2023_IZR_CIZP_(Z37575) nově do 10.07.2024.

Plnění je aktuálně za vaší stranu hotové a nasazené na produkčním prostředí. Na základě dohody s ČIŽP a MZe probíhá testování na produkčním prostředí a je potřeba delší čas na řádné dokončení testů ze strany ČIŽP a případné zapracování připomínek.

S výše uvedeným souhlasí garant registru pan Němec.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy