# Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

## Etapa 1 – Přípravné práce

Realizační projekt

Realizační projekt bude obsahovat popis technického řešení dismantlingu FM a způsob monitoringu v průběhu projektu.

Přípravné projektové práce

Bude zajištěna přípravu celého procesu zakázky jak po materiální, tak po personální stránce. Zároveň bude zjištěn stav IE před zahájením prací na dismantlingu (pasportizace) a zvolena metodika dismantlingu.

Příprava laboratoří

Dodavatel zajistí kapacitu laboratoří pro plánované analýzy vzorků odebraných z jednotlivých FM tak, aby byly pokryty všechny analýzy uvedené v Příloze č. 1 b. Jedná se o laboratoře přímo v prostředí PVP Bukov a o laboratoře mimo prostory podzemního pracoviště. Bude tedy zajištěno technické a laboratorní zázemí.

Dodavatel se v rámci předmětu plnění dle této Smlouvy bude v průběhu řešení celého projektu podílet na zpracování dokumentace dismantlingu jednotlivých FM a projektu jako celku. Dokumentace by měla obsahovat technické údaje (příprava, provedení, sanace, rozebrání) a odborné informace (vědecké cíle a odběry/vzorkování). Celá tato dokumentace bude zahrnuta do samostatného výstupu Dokumentace technického řešení, tedy souboru všech výstupů a dat získaných v průběhu projektu. Bude se jednat o soubor všech zápisů, záznamů, protokolů a jiných dokumentů, které nebudou součástí Realizačního projektu ani Průběžných zpráv.

## Etapa 3 – Laboratorní práce a vyhodnocení pilotních FM 
(1x zahřívaný, 1x nezahřívaný)

Rozebírání a vzorkování FM, analýzy a vyhodnocení vzorků

V rámci této části bude zajištěno důkladné vzorkování materiálu v FM. V průběhu celého procesu odběru vzorků nesmí dojít ke kontaminaci odběrů. Vzorkování by mělo probíhat tak, aby nedošlo ke kontaminaci odebíraných vzorků. Vzorky určené k analýzám bezprostředně po odběru musí být analyzovány v souladu s domluvenými postupy. Dodavatel zajistí bezpečné uložení odebraného materiálu určeného k analýzám, jejichž realizace bude provedena s časovým odstupem od odebrání vzorku z FM.

Průběžná zpráva č. 2

Průběžná zpráva č. 2 bude shrnovat dosažené výsledky analytických prací provedených Dodavatelem v rámci této Etapy. Konkrétně bude obsahovat informace o postupu rozebírání a vzorkování modelů. Bude zde popsána metodika vzorkování, uchovávání a převozu vzorků. Bude zde zaznamenán postup značení vzorků. Budou uvedeny výsledky analýz Dodavatele v plném rozsahu a tyto výsledky vyhodnoceny.

## Etapa 4 – Celkové vyhodnocení pilotních FM

Vyhodnocení průběhu realizace a výsledků pilotních FM

Cílem této části bude vyhodnocení dosavadních poznatků a dále provedených analytických prací Dodavatele. Na základě výsledků této části bude upřesněn následující postup v navazujících Etapách.

Průběžná zpráva č. 3

Průběžná zpráva č. 3 shrne dosavadní zkušenosti s procesem dismantlingu a vzorkování FM. Bude obsahovat informaci o postupu a zvolené metodice dismantlingu pilotních FM (1x zahřívaný, 1x nezahřívaný). Budou zde zdůrazněny zkušenosti získané při dosavadní realizaci, včetně vzniklých chyb a jejich nápravy. Dodavatel zde shrne výsledky analytických prací provedených v Etapě 3. Dále do této průběžné zprávy zahrne doporučení k dalšímu postupu v navazujících Etapách.

## Etapa 6 – Laboratorní práce a vyhodnocení FM 
(4x zahřívaný, 4x nezahřívaný)

Rozebírání, vzorkování FM a analýzy a vyhodnocení vzorků

V rámci této části bude zajištěno důkladné vzorkování materiálu v FM. V průběhu celého procesu odběru vzorků nesmí dojít ke kontaminaci odběrů. Vzorkování by mělo probíhat tak, aby nedošlo ke kontaminaci odebíraných vzorků. Vzorky určené k analýzám bezprostředně po odběru musí být analyzovány v souladu s domluvenými postupy. Dodavatel zajistí bezpečné uložení odebraného materiálu určeného k analýzám, jejichž realizace bude provedena s časovým odstupem od odebrání vzorku z FM.

Průběžná zpráva č. 5

Průběžná zpráva č. 5 bude obsahovat výsledky Dodavatelem provedených laboratorních analýz, včetně výsledků, které by byly označeny za neprůkazné. Musí obsahovat také interpretaci výsledků a jejich vyhodnocení. Tato průběžná zpráva bude shrnovat dosažené výsledky analytických prací provedených v rámci této Etapy.

## Etapa 7 – Celkové vyhodnocení projektu

Závěrečná zpráva v ČJ a AJ

Závěrečná zpráva v ČJ bude obsahovat veškeré informace o průběhu projektu a analýzách Dodavatele. Překlad Závěrečné zprávy do AJ zajistí Objednatel, přičemž Dodavatel se bude podílet na korekcích textů, které do Závěrečné zprávy dodával.

Závěrečná zpráva bude přímo navazovat na všechny předcházející Průběžné zprávy ke všem etapám a bude shrnovat nabyté poznatky, zkušenosti a průběh celého projektu. 
Měla by obsahovat souhrn nejdůležitějších bodů celého projektu, zdůrazňovat zásadní výsledky analýz a poznatky týkající se projektu.