MZE-55912/2024-12121

mzedms028114047

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 SP. ZN.: MZE-55912/2024-12121 NAŠE Č. J.: MZE-55912/2024-12121 VYŘIZUJE: Ing. Monika Jindrová | O2 IT Services s.r.o. xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 23. 7. 2024

Prodloužení termínu dodání č. 4500148203 -   PZ_PRAIS_III_2023_No836_LPIS_MRO_GFDP2023 (Z37884-1)

Vážený pane xxx,

prodlužujeme tímto termín dodání PZ_PRAIS_III_2023_No836_LPIS_MRO_GFDP2023 (Z37884-1) nově do 14.8.2024

Zdůvodnění:

Z důvodu probíhajících dovolených požádal ředitel odboru zdraví rostlin ing. Jakub Beránek, Ph.D., o prodloužení lhůty pro testování minimálně do 2.8.2024.

Protože k této lhůtě je třeba přičíst i přiměřenou dobu na případné opravy a opětovné přetestování, navrhuji prodloužení termínu na dodání, jak výše uvedeno, tj. do 14.8.2024.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru