MZE-49735/2024-12122

mzedms027999410

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-49735/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 25. 6. 2024

Prodloužení termínu dodání objednávky č.4500147972 - 829_PZ_PRAIS_III_2024_EAGRI_NIA_(Z38013)

Vážený pane xxx,

žádáme tímto o prodloužení termínu dodání 829_PZ_PRAIS_III_2024_EAGRI_NIA_(Z38013) nově do 26.07.2024.

Zdůvodnění:

Základní funkcionality požadované v PZ  (volání testovací NIA, orchestrace služeb vůči EPO a SZR) jsou za stranu dodavatele hotové. V průběhu testování se objevily určité komplikace vazby testovacích účtů z NIA vůči testovacímu SZR a testovacímu LDAPu a s třetí stranou je třeba dořešit problémy s registrací SeP Portálu eagri v systému Identity občana. Bude tedy nutné prodloužit čas na testování a drobné doladění aplikace s uživateli.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy