MZE-59435/2024-12122

mzedms028184012

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-59435/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 13. 8. 2024

Prodloužení termínu dodání č. 4500148700 -   PZ_PRAIS_III_2024_No821_JUP_rozsireni_fc_(Z38296-1)

Dobrý den, pane xxx,

prodlužujeme tímto termín dodání PZ_PRAIS_III_2024_No821_JUP_rozsireni_fc_(Z38296-1)  nově do 20.9.2024

Zdůvodnění:

Z důvodu probíhajících dovolených požádal na straně ÚKZÚZ  proběhlo testování daného PZ až v závěru minulého týdne. Při tomto testování byly vzneseny doplňující požadavky. S ohledem na jejich rozsah je pro jejich řádné vyhodnocení, případnou objednávku a realizaci vhodné prodloužit termín jak výše uvedeno.

S výše uvedeným souhlasí garant pan Bukovský.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy