MZE-66745/2024-12122

mzedms028326086

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-66745/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 19. 9. 2024

Prodloužení termínu dodání č. 4500148700 -   PZ_PRAIS_III_2024_No821_JUP_rozsireni_fc_(Z38296-1)

Dobrý den, pane xxx,

prodlužujeme tímto termín dodání PZ_PRAIS_III_2024_No821_JUP_rozsireni_fc_(Z38296-1) nově do 10.10.2024

Zdůvodnění:

Z důvodu probíhajících dovolených na straně ÚKZÚZ proběhlo testování daného PZ až v druhé polovině srpna a následně zač. září byly provedeny testy dodatečných úprav. Bohužel, až při testech bylo ze strany pracovníků ÚKZÚZ sděleno, že množství účinných látek je třeba do mobilní aplikace zadávat nejen jako číselný údaj, ale i jako textový řetězec, což nebylo v původním řešení obsaženo. Je nutné proto provést úpravy, s nimiž v původním časovém konceptu nebylo počítáno a znovu vše řádně protestovat a doladit.  S ohledem na rozsah úprav je proto nutné prodloužit termín jak výše uvedeno.

S výše uvedeným souhlasí garant pan Bukovský.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy