CENOVÁ NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

Akce: Stavební úpravy a zateplení střechy OA, Karviná

Pozemky: p. č. 2515/3, katastrální území Karviná-město

Adresa: Leonovova 1795/3, 733 01 Karviná-Hranice

Stavebník/investor: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Stručný popis akce:

Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr na opravu střešní konstrukce pavilonu školní jídelny OA na ul. Leonovova 1795/3. Projektová dokumentace bude řešit zateplení této části střešní konstrukce, oplechování, řešení hromosvodu, odvětrání, střešní vpusti a dále posouzení budoucího umístění FVE. Před zahájením projekčních prací bude provedena sonda do střešní konstrukce pro ověření skladby střešního pláště.

Fáze předprojektové přípravy:

- Shromáždění vstupních podkladů

- Stanovení cílů a konzultace

- Zaměření stávající střešní konstrukce

- Provedení sond (2ks) do střešního pláště

Fáze stavebního řízení – Dokumentace pro provedení stavby (DPS):

- Projektová dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb. (405/2017 Sb.)

Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení – statické posouzení, technika prostředí staveb – řešení hromosvodu

- Tisk a kompletace (3x tištěné paré + elektronická verze ve formátu PDF, DWG)

Cena (Kč): 	163 000,- Kč bez DPH

Cena celkem:	163 000,- Kč bez DPH

Momentálně nejsme plátci DPH, ale v době fakturace již plátci DPH budeme, tedy je potřeba připočítat

21 % = 34 230 Kč a tedy výsledná fakturovaná částka bude 197 230 Kč vč. DPH

Autorský dozor:

- Autorský dozor bude vykonávaný dle potřeby a požadavku investora na základě samostatné objednávky.

Cena (Kč): 	550 kč/hod.

Termín prací a dodání:

- Začátek prací – 1. 10. 2024

- Dokončení PD DPS – 30. 11. 2024