Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 972-2023-504201

Č.j. objednatele: SPU 377609/2024/miko

UID dokumentu: spudms00000014897630

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 972-2023-504201, uzavřené dne 08.09.2023)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlince“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Hlince (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Petr Herejk, , vrchní odborný referent Pobočky  Plzeň

Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 822;

E-mail:																plzen.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															allGEO s.r.o.

Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským - jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx

Vedoucí týmu: 													xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 									xxxxx

Telefon: 															xxxxx

E-mail: 																xxxxx

ID DS: 																7pp75x5

Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 															2485160297/0100

IČ: 																	   	26349469

DIČ: 																	CZ26349469

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inlační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

- Zhotovitel svou žádostí ze dne 20. 09. 2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, které mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok.

- Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.

- Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla v roce 2023 výše 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení o 10 %.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v níže uvedených etapách.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH | 2 218 810,- Kč |
| --- | --- |
| Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH | 221 881,- Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 2 440 691,- Kč |
| DPH 21% | 512 545,11Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 953 263,11 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Cena za MJ bez DPH v Kč vč. inflační doložky | Cena bez DPH celkem v Kč vč. inflační doložky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod |  | 21 | 1 590,00 |  | 33 390,00 |  | 1 749,00 | 36 729,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha |  | 344 | 590,00 |  | 202 960,00 |  | 649,00 | 223 256,00 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha |  | 21 | 1 590,00 |  | 33 390,00 |  | 1 749,00 | 36 729,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  | 100 bm | 205 | 1 990,00 |  | 407 950,00 |  | 2 189,00 | 448 745,00 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm |  | 31 | 1 990,00 |  | 61 690,00 |  | 2 189,00 | 67 859,00 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm |  | 130 | 890,00 |  | 115 700,00 |  | 979,00 | 127 270,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 365 | 390,00 |  | 142 350,00 |  | 429,00 | 156 585,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 365 | 390,00 |  | 142 350,00 |  | 429,00 | 156 585,00 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 139 780,00 |  |  | 1 253 758,00 |
| 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  | ha | 360 |  | 990,00 |  | 356 400,00 | 1 089,00 | 392 040,00 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  | ha | 50 |  | 600,00 |  | 30 000,00 | 660,00 | 33 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  | 100 bm | 40 |  | 1 990,00 |  | 79 600,00 | 2 189,00 | 87 560,00 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  | 100 bm | 7 |  | 3 990,00 |  | 27 930,00 | 4 389,00 | 30 723,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) |  | ha | 1 |  | 6 930,00 |  | 6 930,00 | 7 623,00 | 7 623,00 |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) |  | ha | 1 |  | 3 960,00 |  | 3 960,00 | 4 356,00 | 4 356,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) |  | ha | 1 |  | 1 485,00 |  | 1 485,00 | 1 633,50 | 1 633,50 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona |  | ha | 360 |  | 990,00 |  | 356 400,00 | 1 089,00 | 392 040,00 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ |  | ks | 2 |  | 24 900,00 |  | 49 800,00 | 27 390,00 | 54 780,00 |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice |  | 100 bm | 2 |  | 5 900,00 |  | 11 800,00 | 6 490,00 | 12 980,00 |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) |  | ha | 1 |  | 6 930,00 |  | 6 930,00 | 7 623,00 | 7 623,00 |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) |  | ha | 1 |  | 3 960,00 |  | 3 960,00 | 4 356,00 | 4 356,00 |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) |  | ha | 1 |  | 1 485,00 |  | 1 485,00 | 1 633,50 | 1 633,50 |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 936 680,00 |  | 1 030 348,00 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  | ha | 365 |  | 390,00 |  | 142 350,00 | 429,00 | 156 585,00 |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 142 350,00 |  | 156 585,00 |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 26. 09. 2024			                               V Plzni dne 25. 09. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jana Horová		Ing. Lubor Pekarský

vedoucí Pobočky Plzeň		jednatel

Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko