|  | Vodovrty s.r.o. Ladova 195 353 01 Mariánské Lázně |  |
| --- | --- | --- |

| Vaše značka: | Naše značka: | Vyřizuje/linka: | V Mariánských Lázních |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ORID/24/1673 | Ing. Petr Řezník | 16.09.2024 |

OBJEDNÁVKA

Dokončovací práce (vystrojení vrtané studny) v areálu parku Boheminium v Mariánských Lázních

- Objednávka

Objednáváme u Vás dokončovací práce (vystrojení vrtané studny) v areálu parku Boheminium v Mariánských Lázních

dle cenové nabídky č.197-2024. Dohodnutá cena 125 000, - Kč bez DPH.

## 2. 	Předmět plnění objednávky

Předmětem díla je závazek zhotovitele provést dokončovací práce bez vodovodní přípojky na vrtané studni v areálu parku Boheminium v Mariánských Lázních.  Rozsah prací je dán a specifikován v nabídce zhotovitele č. 197-2024.

3.     Platební podmínky, fakturace

Práce budou uhrazeny po předání díla objednateli

Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – přenesená daňová povinnost, ve znění pozdějších předpisů.

Splatnost faktur bude 14 dní.

4.     Průběh provádění díla

Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech na místě provádění díla, nebo v sídle zaměstnavatele, případně elektronickou komunikací (e-mailem).

Termín dokončení díla je nejpozději do 30.11.2024.

Při realizaci akce je nutné prostor stavby zabezpečit proti možnému vstupu k místu stavby ze strany příchozích a celkového uzavření včetně osazení výstražných cedulí, oznamujících zákaz vstupu k prováděným pracím na stavbě.

Ukončení prací bude doloženo předávacím protokolem, kontrolou provedení na místě, s uvedením záruky na provedené práce a dodaných materiálů od termínu předání dokončených prací.

Po skončení prací bude prostor staveniště řádně uklizen a související okolní plochy uvedeny do původního stavu.

Případný požadavek na prodloužení termínu realizace musí být předem odsouhlasen s objednatelem.

5.   Majetkové sankce, smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu ve výší 1000,- Kč za každý den prodlení proti termínu dokončení díla zhotovitelem.

V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.   Záruční podmínky

- Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

## Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla, a to v délce 24 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků.

## Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či její části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či její části.

7.   Závěrečné ustanovení

Zhotovitel se zavazuje po dobu účinnosti této objednávky provádět činnost dle této objednávky v souladu s příslušnými právními předpisy, s těmito technickými a dodacími podmínkami objednávky, dobrými mravy, účelem této objednávky, zájmy objednatele a podle pokynů objednatele, které jsou zhotoviteli známy nebo které musí znát.

……………………………….

Ing. Petr Řezník

vedoucí odboru