SMLOUVA O DÍLO

TESPRA Hodonín, s.r.o.

Velkomoravská 3652/91

69501 Hodonín

IČ:25512251

Zastupuje: Ing. Ivo Zbořil

(dále je „Objednatel“)

a

REDINKO, s.r.o.

Tř. Maršála Malinovského 884

686 01 Uherské Hradiště

IČ: 07073631

zastupuje Jindřiška Pospíšilová – jednatel

Technický dozor stavbyvedoucí – Vojtěch Hapla

(dále jen „Zhotovitel„)

uzavírají tuto

### SMLOUVU O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je

- dodání a montáž předmětů dle určení objednatele – rekonstrukce WC muži v 1. PP na základě cenového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Předmětem smlouvy není likvidace suti a vniklého odpadu.

- Čas a místo plnění

  - Dodávka dle bodu 1.1. bude dodána a zhotovena na adrese objednatele v termínu od 18.11.2024 do 06.12.2024.

  - Práce budou probíhat pouze v pracovních dnech od 7:30 do 16:00 hod.

  - Při nedodržení termínu plnění bude účtováno penále 1000,- Kč za den.

- Povinnosti objednatele

  - Objednatel zajistí přístup na stavbu a přípojku el. energie, 240V a napojení na užitkovou vodu.

- Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen dodat a zhotovit předmět SoD.

- Cena a způsob placení

  - Celková cena za dodání předmětu SoD je stanovena částkou 205 711,76 Kč bez DPH.

  - Cena za dodání předmětu SOD bude hrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po dokončení a předání díla. Splatnost faktury je 14 dnů.

  - Při nedodržení termínu splatnosti bude účtováno penále 1000,- Kč za den.

- Další ujednání

  - Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník.

  - Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

  - Zhotovitel poskytuje na dodávku záruku, a to ve lhůtě 60 měsíců ode dne předání.

  - Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

- Závěrečná ustanovení

  - Změna smlouvy je možná jen písemně.

  - Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.

  - Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

V  Hodoníně dne						V Uherském Hradišti dne

………………………						……………………………….

Objednatel								Zhotovitel

TESPRA Hodonín, s.r.o.					      REDINKO, s.r.o.

Ing. Ivo Zbořil – jednatel					Jindřiška Pospíšilová -jednatel