Usnesení č. RM/1099/10/24

z 30. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.10.2024

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - rekonstrukce střechy“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila  v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností BAUING KV s.r.o.,                          IČ: 29414075, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - rekonstrukce střechy", na základě kterého se dle Změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, a č.7 zvyšuje cena díla o částku 1.157.314,32 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 9.857.314,32  Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2024-00021/ORI ze dne 27.05.2024, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic

vedoucí odboru