Smlouva o dílo

uzavřená podle zák.č.89/2012 v účinném znění

I. Účastníci smlouvy

Zhotovitel:                IZOLSERVIS, spol. s.r.o.

sídlo:                          Brno, Srbská 53, 612 00

IČ:                               440 16 832

zastoupen:

(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel:              Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

sídlo:                         Rajhrad, Masarykova 198, 664 61

IČ:                              000 55 468

zastoupen:

(dále jen objednatel)

se dohodli, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními.

II. Předmět smlouvy

2.1.  Předmětem této smlouvy je: Oprava mozaikového soklu o výměře 150,6 m2.

2.2.  Oprava bude obsahovat mechanické očištění stávající mozaikové omítky, chemické očištění, odvoz

a likvidaci vybouraných hmot, provedení výztužné síťky do lepidla, penetrace a provedení mozaikové

omítky.

2.3.  Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje provést shora uvedené dílo v rozsahu dle zadávaných

podmínek vypsané objednatelem:

- zajistit řádné plnění prací v jakosti a druhu daném požadavky objednatele

2.4. Objednatel se zavazuje:

- zaplatit cenu dodávky dle sjednaných platebních podmínek

- poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k dosažení účelu této smlouvy a poskytnout neprodleně informaci o případné situaci, která by mohla ohrozit řádné plnění této smlouvy.

III. Čas a způsob předání

3.1  Dílo, které je předmětem podle této smlouvy bude zhotoveno v termínu 29.10.2024 do 15.11.2024

V případě prodlení zaviněného stranou zhotovitele má objednatel nárok na penále ve výši 0,5%  z ceny díla

za každý den prodlení.

3.2. K převzetí díla objednatelem dojde dne 15.11.2024 na základě Protokolu o předání díla.

IV. Ujednání o ceně

4.1  Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu a kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu

186 593,40 Kč bez DPH.  K ceně není zhotovitel oprávněn účtovat, vyjma čl. 4.2. další položky.

4.2  Vyžádá-li si objednatel provedení prací nad rozsah shora uvedeného díla, nebo ukáže-li se nutnost provedení

víceprací, musí být před jejich započetím písemně dohodnut jejich rozsah a cena a termín dokončení. Stejný

postup je pro strany závazný v případě změny rozsahu díla.

4.3. Cena díla podle čl. 4.1 této smlouvy byla dohodnuta jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady

související s dodávkou, montáží a zprovozněním předmětu a předáním díla.

4.4  Cena díla je splatná po dokončení díla a předání objednateli.

V. Platební podmínky

5.1.  Právo na zaplacení kupní ceny vzniká zhotoviteli vydáním faktury v termínu do 10 kalendářních dnů od

převzetí díla.

V případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti kupní ceny, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení za každý

den prodlení ve výši 0,05% dlužné částky, pokud bude vyžadován.

5.2.  Smluvní úrok z prodlení sjednaný v této smlouvě hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši

vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat nezávisle.

VI. Vady díla

6.1  Objednatel výsledek činnosti zhotovitele osobně prohlédne a zkontroluje při předání.

Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a objednatel dílo odmítne v takovém

stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit zhotoviteli k přepracování v rámci něhož zhotovitel

v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady díla.

6.2.  Pokud vady ani po přepracování nebudou odstraněny, nemá objednatel povinnost dílo převzít a zaplatit

cenu díla do odstranění závady.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1   Pokud bude dílo zhotoveno před dohodnutým termínem, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí

díla.

7.2   Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

7.3   Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu každého z nich.

7.4.  Obě strany se zavazují nezveřejňovat a neposkytovat třetím osobám informace a údaje, které získaly

v souvislosti s obchodem podle této smlouvy, které by mohly poškodit vzájemné vztahy stran.

7.5.   Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákona.

7.6.  Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

Objednatel.

7.7   Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato

smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V Rajhradě dne:  25.10.2024

Za zhotovitele:  	                                                                             Objednatel:

IZOLSERVIS, spol s.r.o..                                                                 Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o.