MZE-87349/2024-12122

mzedms028710082

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-87349/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 10. 12. 2024

Prodloužení termínu dodání 880_PZ_PRAIS_III_2024_IZR_DOTACNIVECI_(Z39485-1)

Dobrý den,

Žádáme tímto o prodloužení termínu dodání 880_PZ_PRAIS_III_2024_IZR_DOTACNIVECI_(Z39485-1) nově do 06.01.2025

Zdůvodnění:

PZ 880 je hotové, implementované na testovacím prostředí a aktuálně probíhá testování s MZe. Z důvodu prioritizace testovacích a vývojových prací ze strany MZe napříč aktuálně otevřenými požadavky (např. testování PZ 854) je třeba prodloužit čas na testování.

S výše uvedeným souhlasí garant registru pan Němec.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

v z. Ing. Vladimír Velas

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy