| Číslo smlouvy objednatele: | Číslo smlouvy zhotovitele: |
| --- | --- |

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

sídlo:	Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice

IČO:	48199931

DIČ:	CZ48199931

číslo účtu:	234602215/0300

číslo datové schránky:	g4umvrn

zastoupen:	MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	VIDOX s.r.o.

sídlo:	U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO:	25160168

DIČ:	CZ 25160168

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C vložka 6919

číslo účtu:	ČS a.s. 2359412/0800

KB a.s. 4255580287/0100

číslo datové schránky:	xnfagw9

zastoupen: 	Jan Kandlík, prokurista

Ladislav Kopačka, prokurista

Ing. Michaela Exlová, prokurista

Jan Říha, prokurista

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

  - Dne 16.10.2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební a montážní práce spočívající v novostavbě výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí za podmínek ve smlouvě blíže uvedených.

  - Tento dodatek smlouvy je uzavřen k smlouvě specifikované v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

  - Tento dodatek zahrnuje změny díla dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.

  - Ke změně díla dle Změnového listu č. 1 dochází v důsledku změny technologie zdění zdiva objektu, kdy je nahrazena tenkovrstvá malta zdící pěnou, která umožňuje provedení díla i v nižších teplotách. Zdící pěna je technologii srovnatelnou s tenkovrstvou maltou a cena této technologie je nižší než cena tenkovrstvé malty, tedy jde o změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II.

Změna smlouvy

- 1. 	V důsledku změny technologie zdění zdiva objektu zdící pěnou na místo tenkovrstvé malty se sníží cena materiálu a prací o částku ve výši 75.668,07 Kč bez DPH, tj. o částku ve výši 91.558,36 vč. DPH. Popis a zdůvodnění snížení ceny díla je obsažen ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.	Z výše uvedených důvodů smluvní strany tímto dodatkem mění původní text čl. V. odst. 2 smlouvy, tak že se snižuje o hodnotu změny závazku, tj. o hodnotu méněprací, tj. o částku 75.668,07 Kč bez DPH, tak že nově zní:

- 2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. a čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Celková cena bez DPH: | 21.642.311,43 Kč |
| --- | --- |
| DPH z celkové ceny: | 4.544.885,41 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 26.187.196,84 Kč |

III.

Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 16.10.2024.

  - Tento dodatek se uzavírá a je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh, s celým obsahem dodatku souhlasí.

  - Veškerá ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále platná o účinná.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci si tuto smlouvu, vč. příloh, přečetli, je jím znám jejich obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

PŘÍLOHY DODATKU

| Příloha | Změnový list č. 1 |
| --- | --- |

V Českých Budějovicích, dne 9.12.2024

| Objednatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- |

……………………………………………				…………………………………………

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje		VIDOX s.r.o.

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel			Ladislav Kopačka, prokurista