Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
číslo: dob-777-101
uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, na dodávku:
(Dále jen “Smlouva”)

Zhotovitel: 	HelaPC s.r.o.
Sídlo:	Lochenice 20, 503 02 Lochenice
IČO/DIČ:	25999281 / CZ25999281
Zápis OR:	Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 19190.
ČÚ:	2400496323/2010
Zastoupena:	Jednatel: Jan Zákostelský	(dále jen “Zhotovitel”)

a

Objednavatel: 	Město Dobruška

Zastupující osoba:

ve věcech smluvních	Miroslav Sixta, starosta města

Adresa:	Solnická 777, 518 01 Dobruška
IČO:	00274879

DIČ:	CZ00274879

Bankovní spojení:	1721571/0100

(dále jen “Objednavatel)

společně dále také jen "Smluvní strany" nebo jednotlivě "Smluvní strana"

- Úvodní ustanovení

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je nabídka zhotovitele.

- Předmět dodatku

  - Zhotovitel nad rámec smlouvy zhotoví 20m výkopu podél budovy městského úřadu č.p. 777 v Dobrušce, včetně uložení kabelu a zafukování.

- Cena a platební podmínky

  - Celková cena o dílo se zvyšuje o 14 000,- Kč bez DPH na celkových 321 000,- Kč bez DPH. Poslední platba bude 44 700,- Kč bez DPH.

- Závěrečná ustanovení

  - Objednavatel podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že souhlasí s nabídkou a pravidly týkající se platebních podmínek.

  - Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla uvedený v odstavci IV., písmena b) se nově stanovuje na 30.3.2025.

  - Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - V ostatních ujednáních se smlouva nemění.

  - Uzavřením tohoto dodatku rozhodla Rada města Dobrušky dne 10.02.2025.

Dne: ……………………….

V Předměřicích n/L. 	                                                         V Dobrušce

| Za zhotovitele Jan Zákostelský, jednatel | Za objednavatele Miroslav Sixta, starosta města |
| --- | --- |

…………………………………………..	……..…………………………………………