Dílčí smlouva č. 38 č. 2025/026 NAKIT

k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT

ze dne 19. 6. 2023

| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00 |
| IČO: | 04767543 |
| DIČ: | CZ04767543 |
| zastoupen: právně jednající: | Xxx xxx |
| zapsán v obchodním rejstříku | Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 |
| bankovní spojení: | Xxx č.ú.: xxx |
| (dále jako „Objednatel“) |  |

| a Aricoma Systems a.s. |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
| IČO: | 04308697 |
| DIČ: zastoupena: | CZ04308697 xxx |
| zapsán v obchodním rejstříku | Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012 |
| bankovní spojení: | xxx č. ú.: xxx |
| (dále jen jako „Dodavatel“), |  |

jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“, uzavírají tuto Dílčí smlouvu (dále jen „Smlouva“) k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů ze dne 19. 6. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“).

# Předmět Smlouvy

  - Předmětem  Smlouvy  je  poskytnutí  odborných  kapacit  pro  zpracování  dokumentu

„Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci“ (dále jen “ROS“) do dohledového centra eGovernmentu (dále jen „DCeGOV“), a to v souladu s čl. 1 odst. 1.3 písm. a) Rámcové dohody a příslušnou výzvou Objednatele k podání nabídky dle čl. 2 Rámcové dohody a v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „Plnění“). Plnění je rozděleno do dvou fází, které jsou zároveň samostatnými fakturačními milníky:

    - Fáze č. 1 - poskytnutí odborných kapacit pro zpracování Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci pro napojení AS-IS, tj. návrh napojení identifikovaných podpůrných aktiv tak, jak jsou dnes logovány v prostředí současného SIEM (dále jen „Fáze č. 1“),

    - Fáze č. 2 - poskytnutí odborných kapacit pro dopracování Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a doporučení pro případné úpravy pro logování a napojení v souladu se standardy DCeGOV (dále jen „Fáze č. 2“).

  - Dodavatel se podpisem této Smlouvy zavazuje dodat Předmět plnění specifikovaný v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy za podmínek uvedených v této Smlouvě a Rámcové dohodě ve sjednané kvalitě, množství a čase.

  - Objednatel se zavazuje za řádně dodaný Předmět plnění zaplatit cenu dle čl. 2 této Smlouvy, a to způsobem definovaným v Rámcové dohodě.

  - Předmět plnění definovaný v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy bude poskytován v rolích a maximálně v rozsahu počtu člověkodní uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy.

# Cena, platební podmínky a odpovědné osoby

  - Cena za poskytnutí Plnění činí 531.050, - Kč bez DPH

(slovy: pět set třicet jedna tisíc padesát korun českých bez DPH), přičemž

    - Cena za Fázi č. 1 činí maximálně 422.150, - Kč bez DPH

(slovy: čtyři sta dvacet dva tisíce jedno sto padesát korun českých bez DPH)

    - Cena za Fázi č. 2 činí maximálně 108.900, - Kč bez DPH

(slovy: jedno sto osm tisíc devět set korun českých bez DPH) Rozpad na jednotkové ceny je uveden Příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Cena za dodání Plnění uvedená v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy představuje maximální částku, která zahrnuje rozsah Plnění uvedený v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze za takové plnění, které bylo Objednatelem skutečně akceptováno v souladu s čl. 3 odst. 3.22 písm. b) Rámcové dohody.

  - Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že ceny uvedené v odst. 2.2 v sobě zahrnují veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním dle této Smlouvy, jsou cenami konečnými, nejvýše přípustnými a nemohou být změněny. K ceně bude připočítána DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Daňový doklad bude Dodavatelem vystaven vždy nejdříve po převzetí příslušné Fáze bez jakýchkoli vad vytknutých Objednatelem v rámci akceptačního řízení. Nedílnou součástí daňového dokladu bude kopie Akceptačního protokolu Služeb podepsaného oběma Smluvními stranami (v podrobnostech viz odst. 3.25 Rámcové dohody). Za den uskutečnění zdanitelného plnění se v tomto případě považuje den podpisu Akceptačního protokolu Služeb poslední Smluvní stranou.

  - Ostatní platební podmínky a podmínky pro daňové doklady se řídí podmínkami Rámcové dohody.

  - Odpovědnými osobami Smluvních stran ve věcech technických jsou pro účely této Smlouvy:

Za Objednatele:	xxx

tel. xxx

e-mail: xxx

Za Dodavatele:	xxx

tel. xxx

e-mail: xxx

Odpovědné osoby dle tohoto odstavce Smlouvy jsou zejména oprávněny stvrdit poskytnutí Plnění, podepisovat Akceptační protokol a vznášet požadavky k Plnění.

# Doba, místo a podmínky poskytování Plnění

  - Dodavatel je povinen dodat Fázi č. 1 je nejpozději do sedmi týdnů od účinnosti Smlouvy, Fázi č. 2 nejpozději do sedmi týdnů od podpisu Akceptačního protokolu Fáze č. 1.

  - Místem poskytování Plnění je Praha.

  - Akceptační procedura Plnění se řídí čl. 3 odst. 3.22 písm. b) a násl. Rámcové dohody.

# Ostatní ujednání

  - Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Smlouvě. V otázkách touto Smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové dohody.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv neprodleně po jejím podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Tato Smlouva je uzavírána elektronickou formou, kdy Dodavatel obdrží elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva ve spojení s Rámcovou dohodou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

Nedílnou součástí této Smlouvy je: Příloha č. 1 – Specifikace Plnění a ceník

| V Praze dne: | V Praze dne: dle el podpisu |
| --- | --- |

'

| xxx Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. xxx Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | xxx Aricoma Systems a.s. |
| --- | --- |

# Příloha č. 1 – Specifikace Plnění a ceník

Předmětem plnění je poskytnutí odborných kapacit pro zpracování dokumentu „Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen “ROS“) do dohledového centra eGovernmentu (dále jen „DCeGOV“), a to v souladu s čl. 1 odst. 1.3 písm. a) Rámcové dohody a příslušnou výzvou Objednatele k podání nabídky dle čl. 2 Rámcové dohody a v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „Plnění“). Plnění je rozděleno do dvou fází:

    - Fáze 1 - Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci pro napojení as-is, tj. návrh napojení identifikovaných podpůrných aktiv tak, jak jsou dnes logovány v prostředí současného SIEM (dále jen „Fáze č. 1“),

    - Fáze 2 - Dopracování Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a doporučení pro případné úpravy pro logování a napojení v souladu se standardy DCeGOV (dále jen „Fáze č. 2“).

Poskytnutí odborných kapacit pro poskytování jednotlivých Fází bude v následující struktuře:

|  | Fáze č. 1 max. MD | Fáze č. 2 max. MD | Cena 1 MD Kč bez DPH | Fáze č. 1 maximální cena v Kč bez DPH | Fáze č. 2 maximální cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní manager | 20 | 5 | 11 200 Kč | 224 000 Kč | 56 000 Kč |
| Projektový manažer senior | 3 | 1 | 13 450 Kč | 40 350 Kč | 13 450 Kč |
| ICT Konzultant | 12 | 3 | 13 150 Kč | 157 800 Kč | 39 450 Kč |

Využití jednotlivých rolí bude probíhat dle aktuálních potřeb Objednatele.

# Akceptační kritéria

- Fáze č. 1 - Studie pro napojení as-is, což představuje návrh napojení identifikovaných podpůrných aktiv tak, jak jsou dnes logovány v prostředí současného SIEM.

Obsahem studie bude:

  - Popis částí napojovaného systému od zástupců napojovaného IS v rozsahu dodaných informací.

  - Popis stávající technické infrastruktury DCeGOV v lokalitách související s napojovaným IS (KSM v dané lokalitě).

  - Poskytnutý popis stávající technické infrastruktury napojovaného IS v lokalitách.

  - Návrh připojení IS do KSM DCeGOV prostřednictvím infrastruktury resortu MV.

  - Návrh zapojení a komunikačních prostupů pro sběr logů potřebných k bezpečnostnímu dohledu.

  - Odhad potřeby nezbytných kapacitních zdrojů na straně DCeGOV (nákupů technologií, licencí...).

  - Konfigurace (nastavení úrovně logování) auditování všech zdrojových prvků, ze kterých budou následně sbírány a odesílány bezpečnostní logy k centrálnímu vyhodnocení. (Potřebné konfigurace úrovně logovaní dodává napojovaný IS, NAKIT poskytuje případné konzultace a validace.)

  - Návrh způsobu, jak bude probíhat sběr událostí.

  - Návrh nezbytných součinností na straně napojovaného IS a DCeGOV

  - Finanční odhad realizace napojení (odhady pracností) na straně IS a DCG

  - Možnosti napojení DNS (Domain name systém) na daný IS.

  - Popis jmenné konvence.

  - Nezbytné přílohy souvisejících dokumentů a podkladů.

  - Analýza dodaných vzorků událostí z IS.

  - Identifikovaná rizika z hlediska připojení IS do DCeGOV.

  - Zhodnocení proveditelnosti napojení IS do DCeGOV.

  - Úprava dokumentu Doporučeného nastavení logování technologických komponent.

# Fáze č. 2 - Dopracování Studie a doporučení pro případné úpravy pro logování a napojení v souladu se standardy DCeGOV

Obsahem studie bude:

  - Popis částí napojovaného systému od zástupců napojovaného IS v rozsahu dodaných informací.

  - Popis stávající technické infrastruktury DCeGOV v lokalitách související s napojovaným IS (KSM v dané lokalitě).

  - Poskytnutý popis stávající technické infrastruktury napojovaného IS v lokalitách.

  - Návrh připojení IS do KSM DCeGOV prostřednictvím infrastruktury resortu MV.

  - Návrh zapojení a komunikačních prostupů pro sběr logů potřebných k bezpečnostnímu dohledu.

  - Odhad potřeby nezbytných kapacitních zdrojů na straně DCeGOV (nákupů technologií, licencí...).

  - Konfigurace (nastavení úrovně logování) auditování všech zdrojových prvků, ze kterých budou následně sbírány a odesílány bezpečnostní logy k centrálnímu vyhodnocení. (Potřebné konfigurace úrovně logovaní dodává napojovaný IS, NAKIT poskytuje případné konzultace a validace.)

  - Návrh způsobu, jak bude probíhat sběr událostí.

  - Návrh nezbytných součinností na straně napojovaného IS a DCeGOV

  - Finanční odhad realizace napojení (odhady pracností) na straně IS a DCG

  - Možnosti napojení DNS (Domain name systém) na daný IS.

  - Popis jmenné konvence.

  - Nezbytné přílohy souvisejících dokumentů a podkladů.

  - Analýza dodaných vzorků událostí z IS.

  - Identifikovaná rizika z hlediska připojení IS do DCeGOV.

  - Zhodnocení proveditelnosti napojení IS do DCeGOV.

  - Úprava dokumentu Doporučeného nastavení logování technologických komponent.