MZE-23691/2025-12122

mzedms029206946

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-23691/2025-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 25. 3. 2025

Prodloužení termínu dodání PZ_PRAIS_III_2024_No865_EPH_NOVELANS_(Z39490-1)

Vážený pane xxx,

tímto vás žádáme o prodloužení termínu dodání PZ_PRAIS_III_2024_No865_EPH_NOVELANS_(Z39490-1) nově do 30.04.2025.

Zdůvodnění:

V průběhu realizace přenosu dat z ÚKZÚZ nastaly neočekávané problémy při prostupu do prostředí MZe, které se podařilo na straně MZe vyřešit až minulý týden. S ohledem na toto neplánované zdržení, dočasného přesunu kapacit na řešení vývoje PZ 892  a  nezbytnosti poskytnou dostatek času na otestování, případně odzkoušení v pilotním provozu navrhuji nový termín pro dodání plnění PZ 865 do 30.4.2025

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Vladimír Velas

ředitel odboru

Přílohy