# Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 2025/045 NAKIT k Rámcové dohodě na poskytování konzultačních služeb č. 2023/030 NAKIT ze dne 15. 3. 2023

uzavřené dne 25. 2. 2025 pod č. Objednatele 2025/045 NAKIT (dále jen „Smlouva“)

# Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:	04767543

DIČ:	CZ04767543

zastoupen:	xxx

xxx

xxx

zapsán v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 bankovní spojení	 Československá obchodní banka, a.s.,

č. ú.: xxx

(dále jen „Objednatel“) a

# Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem	Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO:	09692142

DIČ:	CZ 09692142

zastoupen:	xxx

zapsán v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 34058 bankovní spojení	 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

č.ú. xxx

ID datové schránky:	q4hs4wu

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako

„Smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1”).

# Předmět Dodatku č. 1

  - Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku 3 odst. 3.3 Smlouvy spočívající

v prodloužení termínu předání výstupu Plnění do 31. 5. 2025, přičemž článek 3 odst. 3.3 Dílčí smlouvy nově zní:

„Poskytování Plnění bude Poskytovatelem zahájeno dnem nabytí účinnosti Dílčí smlouvy. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnění a předat Objednateli

písemný výstup Plnění ve formě analýzy specifikované v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy do akceptačního řízení nejpozději do 31. 5. 2025.“

  - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

# Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. splněním zákonné podmínky stanovené § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsaný oprávněnými osobami nebo zástupci obou Smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele	Za Poskytovatele

| V Praze dne dle el. podpisu | V Praze dne dle el. podpisu |
| --- | --- |

+02'00'

| 0Bxxx 1BNárodní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Digitálně podepsal Datum: 2025.03.31 14:38:26 +02'00' 2B 3B xxx |  | 4Bxxx Moore Advisory CZ s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. |  |  |

Datum: 2025.03.31

12:18:28 +02'00'