Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

( dále jen občanský zákoník )

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II

Se sídlem:	Chemiků 128

530 09  Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II

Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru živ. prostředí a dopravy

Tel: xxx,  		e-mail: xxx

IČ: 00274046

bankovní spojení: 	Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 		xxx

a

Zhotovitel:	HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Se sídlem:          Okružní 948

500 03  Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jiřím Nývltem

Zastoupený ve věcech technických: xxx

Tel:  xxx			e-mail:  xxx

IČ:  27513351		    	DIČ:  CZ27513351

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C 23491

bankovní spojení: 	 Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 		 xxx

- Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na akci Parkoviště K Rozvodně, a to následovně:

- zpracování dokumentace

do 31. 5. 2025

- projednání dokumentace

do 30. 6. 2025

- zpracování rozpočtu

do 31. 7. 2025

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 10. 2023 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

.................................................		     		.................................................

za objednatele				          		za zhotovitele

Mgr. Radek Hejný    			                                   	Ing. Jiří Nývlt

starosta městského obvodu					     jednatel