smlouvA o DÍLO

Nejvyšší soud – oprava vstupních dveří

Spr 57/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

název:	Česká republika - Nejvyšší soud

IČO:	48510190

DIČ:	není plátcem DPH

se sídlem:	Burešova 571/20, Brno - Veveří

PSČ:	657 37

Bankovní spojení:	Česká národní banka, Brno, Rooseveltova 18

Číslo účtu: 	32723641/0710

IBAN:	CZ4707100000000032723641

BIC/SWIFT:	CNBACZpP

zastoupená:	JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou soudu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

název: 	HOUSKA & DOUDA, spol. s r. o.

IČO:	48111911

DIČ:	CZ48111911

se sídlem:	M. J. Lermontova 1018/11, Bubeneč, Praha

PSČ:	160 00

Registrace: 	Městský soud v Praze, sp. zn.  C 16292

Bankovní spojení:     	Komerční Banka, a. s.

Číslo účtu: 	29206061/0100

zastoupená:	Petrem Doudou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel “) na straně druhé

uzavírají a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 26. 2. 2025 níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

- Zhotovitel se na základě této smlouvy (dále jen „smlouva“) zavazuje, že provede na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Nejvyšší soud - oprava vstupních dveří“. Objednatel se naopak zavazuje, že dílo převezme a zaplatí jeho cenu. Dílo je definováno dodávkami, pracemi 
a postupem uvedenými v Restaurátorském průzkumu zpracovaném společností Pasířství Houska & Douda s.r.o., se sídlem Pražská 71, Buštěhrad v květnu 2024 a záměru a v Rozhodnutí Odboru památkové péče města Brna ze dne 7. 8. 2024, sp. zn. 7500/OPP/MMB/0336134/2024/4 (viz příloha č. 1).

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

II.
Čas a místo plnění smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede (tj. dokončí a předá) nejpozději dne 30. 9. 2025.

- Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Burešova 20, 657 37 Brno - Veveří.

- Zhotovitel je povinen zahájit zhotovování díla bezodkladně po uzavření této smlouvy.

III.
Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je sjednána ve výši: 784.080,- Kč včetně DPH (slovy: sedm set osmdesát čtyři tisíc osmdesát korun českých).

- Rozpis ceny díla:

- cena bez DPH – 648.000,- Kč

- DPH v sazbě 21% - 136.000,- Kč

- celková cena díla včetně DPH – 784.080,- Kč.

- Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla jako celku. Zhotovitel za objednatele přebírá jeho povinnosti, které objednateli v souvislosti s plněním smlouvy vznikají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Náklady spojené s plněním těchto povinností objednatele, které byly na základě smlouvy zhotovitelem převzaty, jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také poplatky za likvidaci nebo uložení odpadu na veřejnou skládku, včetně nákladů na dopravu odpadu na veřejnou skládku a dále náklady:

- na vybudování, udržování a odklizení zařízení a věcí z místa provádění díla,

- na nezbytné drobné (nejen) stavební úpravy,

- na úklid míst zasažených činností zhotovitele přímo či nepřímo,

- na zakrytí povrchů nebo vybavení místností, chodeb, apod.,

- na zajištění splnění všech povinností bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- na plnění povinností ze záruky za jakost díla.

- Cena díla podle odst. 1 je konečná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není v době uzavření této smlouvy plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH.

- Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla (dokončením a předáním) pověřené osobě. V případě, že je dílo objednateli předáno s drobnými vadami a nedodělky, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení díla až po jejich odstranění.

- Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury (daňového dokladu), která může být vystavena až po splnění podmínek předvídaných v předchozím odstavci 5.

- Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 435 Občanského zákoníku. Její splatnost je sjednána na lhůtu 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynů k úhradě peněžnímu ústavu ze strany objednatele. Pokud by faktura neobsahovala předepsané nebo správné údaje podle citovaných právních předpisů v tomto odstavci a článku smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli do data její splatnosti k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou. Po obdržení zhotovitelem opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti, resp. musí být v opravené faktuře stanovena nová třicetidenní lhůta splatnosti.

IV.
Záruční doba, odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční doby odpovídat výsledku určenému ve smlouvě, případně svému obvyklému účelu, že nedojde ke zhoršení parametrů (s výjimkou běžného a přirozeného opotřebení), standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doba za jakost díla v sobě obsahuje, záruku za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i záruku za odborné provedení díla, které se projevuje správnou funkčností dodaného díla. Záruční doba činí:

- 48 měsíců na restaurované dveře

- 24 měsíců na dveřní zavírač (pohon křídlových dveří)

a začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu. V případě převzetí díla s vytknutými drobnými vadami a nedodělky začíná záruční doba běžet až ode dne jejich odstranění.

- V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Reklamovanou vadu uplatní objednatel u zhotovitele v písemné formě, kdy reklamovanou vadu stručně popíše včetně jejich projevů.

- V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka za jakost díla, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce na odstranění vad musí ukončit do 10 dnů ode dne zahájení prací. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, zavazují se smluvní strany dohodnout přiměřeně dlouhou náhradní lhůtu. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, má právo určit termín objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a je povinen v odstraňování vad plynule pokračovat až do úplného odstranění vad. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.

- V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka za jakost díla, a označí je jako havarijní (tj. ohrožující nebo znemožňující chod budovy), 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování havarijních vad do 24 hodin od nahlášení zhotoviteli, přičemž u těchto případů je dostačující způsob nahlášení telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu. Tyto havarijní vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po zahájení odstraňování vad.

- Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel právo požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

b) odstranění vady opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

- Nároky z vad plnění nevylučují právo objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

V.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

- Je-li objednatel v prodlení s úhradou platby ceny díla ve lhůtě splatnosti sjednané v čl. III. odst. 7 této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu z neuhrazené dlužné částky bez DPH podle konkrétní faktury ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží dobu plnění dohodnutou v čl. II. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží lhůtu (čl. VI. odst. 4) k odstranění vady nebo drobného nedodělku vytknuté objednatelem v předávacím protokolu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží lhůtu (čl. IV odst. 3) k odstranění reklamované vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží lhůtu (čl. IV odst. 4) k nástupu na odstranění vady označené objednatelem jako havarijní, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou hodinu prodlení.

- Výše smluvních pokut uhrazených jednou ze stran je limitována částkou odpovídající 20% celkové ceny díla včetně DPH.

- Úhrada smluvních pokut a úroků z prodlení nemá vliv na vznik nároku objednatele na úhradu případně vzniklé škody způsobené zhotovitelem.

- Pro vyčíslení smluvní pokuty, náležitosti faktury, splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. III. odst. 7 této smlouvy.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí.

- Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost potřebnou k dosažení účelu této smlouvy. Osobou pověřenou k převzetí plnění podle této smlouvy a potvrzení jednotlivých písemností (např. zjišťovací protokoly, pracovní výkazy, dodací listy,…) je ředitel správy soudu, nebo jiný jimi pověřený pracovník soudu.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a to s výhradami, nebo bez výhrad, pokud z této smlouvy nebo ze zákona nevyplývá oprávnění převzetí dokončeného díla odmítnout.

- Pokud objednatel vytkne dokončenému dílu při přebírání drobné vady nebo nedodělky, které jej však neopravňují k nepřevzetí díla, musí je do předávacího protokolu označit. Lhůtu k odstranění drobných vad nebo nedodělků dohodnou strany při předání díla a zapíší ji do předávacího protokolu. Nebudou-li smluvní strany schopny dospět k dohodě nad lhůtou k odstranění drobných vad nebo nedodělků, pak pro jejich odstranění platí lhůta 10 dnů od podpisu předávacího protokolu.

- Součástí předávacího protokolu budou tyto další dokumenty:

a) doklady k použitým materiálům a výrobkům (prohlášení o shodě, návody k použití zařízení v ČJ, certifikáty,…), návody, záruční listy,....

b)  restaurátorská zpráva.

- Objednatel umožní osobám vykonávající práce na díle využívat toalety v budově a připojení elektrických spotřebičů nutných ke zhotovování díla k zásuvkám s napětím 230 V. Připojení k zásuvkám s napětím 380 V je nutné předem konzultovat se zástupcem objednatele.

- Jelikož je budova Nejvyššího soudu památkově chráněnou budovou, je zhotovitel povinen při zhotovování díla postupovat nejen podle pokynů objednatele, ustanovení smlouvy, ale i podle odborných pokynů Odboru památkové péče města Brna, které vycházejí z rozhodnutí tohoto orgánu státní správy, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VII.
Zvláštní ujednání

- Vyskytnou-li se události, které jedné ze stran nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

- Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy zůstane tímto nedotčena. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Dojde-li ke změně právní formy zhotovitele, jeho fúzí či rozdělením, resp. přeměnou ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 5 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy a dalších 10 let po předání díla zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v předchozím odstavci je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Pro vyúčtování a splatnost smluvní pokuty platí obdobně ustanovení čl. III. odst. 7 této smlouvy.

- Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou díla z veřejných výdajů.

VIII.
Odstoupení od smlouvy, zánik smlouvy

- Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 2615 odst. 2 věta první Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy postupem a v případech uvedených v ust. § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s plněním jeho peněžitých závazků o 30 kalendářních dnů a více (jedná se o podstatné porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 Občanského zákoníku).

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, mimo jiné, je- li zhotovitel v prodlení s provedením díla o více než deset dní od termínu plnění sjednaného v čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo zjistí – li objednatel, že zhotovitel neprovádí i přes předchozí písemné upozornění dílo s náležitou odbornou péčí nebo nerespektuje pokyny orgánu památkové péče.

- Objednatel může odstoupit od smlouvy, došlo-li ze strany zhotovitele nebo osob, které dílo zhotovují, opakovaně k porušení předpisů BOZP, nebo pokynů justiční stráže.

- Odstoupit od smlouvy lze písemnou formou. Odstoupení se doručuje podle čl. IX. odst. 9 této smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

IX.
Závěrečná ujednání

- Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí ustanovení občanského zákoníku případně ustanovení platných právních předpisů České republiky.

- Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy. Nevztahuje se na změnu osob uvedených v odst. 7 tohoto článku a na dohodnutou změnu harmonogramu prací dle přílohy č. 2.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.

- Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám, že si ji přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni:

za objednatele:

ve věcech smluvních - JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., předseda soudu
ve věcech realizace smlouvy – XXXXXXXXXXXXXX – ředitel správy soudu

mob.: +420 XXXXXXXXXX

tel: +420 XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

za zhotovitele:

ve věcech smluvních – Petr Douda, Ivan Houska

ve věcech realizace smlouvy – Petr Douda

mob.: +420 XXXXXXXXX

tel: +420 XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že text této smlouvy bude zveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění textu této smlouvy provede objednatel.

- Vzájemná komunikace bude prováděna ústně nebo písemnou formou a doručování právního jednání bude probíhat osobním předáním mezi zástupci smluvních stran proti podpisu,  
e-mailem, datovými schránkami nebo poštou. Formu a způsob doručování volí každá smluvní strana samostatně podle míry závažnosti, není-li v této smlouvě konkrétní forma nebo způsob doručování výslovně sjednána.

- Přílohy této smlouvy:

  - příloha č. 1 – rozhodnutí MMB, Odbor památkové péče, ze dne 7. 8. 2024, sp. zn. 7500/OPP/MMB/0336134/2024/4

  - příloha č. 2 – harmonogram postupu prací

  - příloha č. 3 –  restaurátorský průzkum

V Brně dne 3. 4. 2025	V Buštěhradě dne 3. 4. 2025

Za objednatele:	Za zhotovitele:

_______________________________	________________________________
	JUDr. Petr Angyalossy Ph.D.	Petr Douda
	předseda soudu	jednatel