MZE-32736/2025-12121

mzedms029354932

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 SP. ZN.: MZE-86084/2024-12121 NAŠE Č. J.: MZE-32736/2025-12121 VYŘIZUJE: Ing. Monika Jindrová | O2 IT Services s.r.o. xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 23. 4. 2025

ISND 2024+ - PZ009 Přímé podání ohlášení a žádostí z MPŽ - prodloužení dodávky

Vážený pane xxx,

prodlužujeme tímto termín k dodání PZ009 (Z40797) ze smlouvy 2024-0008, DMS: 90-2024-12120, Č. J. MZE-5848/2024-12120 ze 30.4.2025 na 30.5.2025.

Důvodem je větší rozsah nutné aktualizace původní analýzy, než bylo předpokládáno. Konkrétně bylo uvažováno maximální využití principů vytvořených pro SEPO, ale z důvodu specifik lesnických příspěvků (žádost zpravidla vytváří jiný subjekt, než žadatel) je nutné do postupů převzatých od SEPO včlenit mechanismus potvrzování žádostí žadatelem (s garancí shody subjektu).

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Vladimír Velas

ředitel odboru