DODATEK č. 2

k dílčí smlouvě č. 5 o poskytování služeb

Smluvní strany:

Objednatel:		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 		Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO: 			00551023

zastoupená: 		Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

bankovní spojení: 	Česká národní banka

č. účtu: 			2229001/0710

ID datové schránky: 	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Poskytovatel: 		Konsorcium Tekies a COPS

Poskytovatel:		Tekies s.r.o.

se sídlem:		U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO:			07241127

DIČ:			CZ07241127

bankovní spojení: 	neveřejný údaj

č. účtu:	neveřejný údaj

zastoupen:	Pavel Wimmer, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415

a

Poskytovatel:	 	COPS Financial Systems s.r.o.

se sídlem:		Krakovská 1392/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO:			62913883

DIČ:			CZ62913883

bankovní spojení: 	neveřejný údaj

zastoupen:	Ondřej Dvořák, Ph.D., jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35327

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 5 o poskytování poradenských služeb uzavřené dne 31. 1. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 2“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku č. 2:

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2024 Dílčí smlouvu č. 5 o poskytování služeb (dále jen „Dílčí smlouva č. 5“), a to na základě výsledku minitendru s názvem „(M-05) IT delivery – Poskytování implementačních služeb k projektu DWH-GG“ (dále jen “Minitendr”). Poskytovatel se Dílčí smlouvou č. 5 zavázal poskytnout plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků pro realizaci implementačních služeb pro projekt Data Warehouse (DWH) IT odborníci Poskytovatele se podílí na stavbě, provozu a uživatelském používání datového skladu, který bude integrovat data agendových systémů s cílem zajistit reporting a analytiku nad daty MPSV. Data Warehouse (DWH) se nachází v Azure Databricks a jako reportovací nástroj se používá PowerBI (dále jen „Služby”).

Dílčí smlouva č. 5 navazuje na Rámcovou dohodu o implementačních službách (dále jen „Rámcová dohoda“), která byla uzavřena dne 13. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „IT delivery II“. Rámcovou dohodou se Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v Dílčí smlouvě č. 5 a v Rámcové dohodě.

Smluvní strany dne 27. 1. 2025 uzavřely v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 5, kterým byla rozložena doba poskytování Služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 5 do delšího časového období, a to z důvodu objektivní potřeby nastalé na straně Objednatele (dále jen „Dodatek č. 1”).

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je potřeba dodatečného navýšení rozsahu Služeb sjednaného Dílčí smlouvou č. 5 formou rozšíření předpokládaného rozsahu člověkodnů v rámci realizačního týmu Poskytovatele, které je objektivně nezbytné pro naplnění účelu a cíle sledovaného Dílčí smlouvou č. 5, tj. zajištění včasného a efektivního napojování a udržování datových zdrojů do prostředí DWH, apriori skrz Oracle Golden Gate. Potřeba navýšení kapacit IT odborníků v rámci realizačního týmu Poskytovatele nastala v důsledku rychlého rozvoje datové základny MPSV, konkrétně rozvoje nových agendových systémů (DSSP, OZP), a potřeby integrovat data z DTB ČSSZ, a potřeby Objednatele zajistit zejména integraci a aktualizaci datových toků z nových zdrojů pro účely reportingu a strojového učení.

Dodatečně sjednávané služby jsou od současných činností realizačního týmu Poskytovatele neoddělitelné, doplňují původní scope zadání v rámci Dílčí smlouvy č. 5 a nelze je objektivně poskytnout jiným realizačním týmem, než týmem Poskytovatele, a to vzhledem ke skutečnosti, že zachování realizačního týmu Poskytovatele při poskytování předmětných specifických služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 5 a tímto Dodatkem č. 2 je klíčové pro zajištění jednotné odpovědnosti Poskytovatele. V případě, že by služby sjednané tímto Dodatkem č. 2 byly poskytovány jiným poskytovatelem, hrozí Objednateli bezpečnostní rizika, organizační rizika a v konečném důsledku i vícenáklady. Vzhledem k výše uvedenému je uzavření tohoto Dodatku č. 2 jediným efektivním, účelným a hospodárným řešením.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě odst. 2.1 a odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 5, ve znění Dodatku č. 1, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Smluvní strany sjednávají dodatečné navýšení rozsahu Služeb, a to formou rozšíření předpokládaného rozsahu člověkodnů (dále jen „MD“) v rámci realizačního týmu Poskytovatele.

- Odst. 2.1 Dílčí smlouvy č. 5 se upravuje následovně:

- “Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků pro realizaci implementačních služeb pro projekt Data Warehouse (DWH). Jednotliví odborníci se budou podílet na stavbě, provozu a uživatelském používání datového skladu, který bude integrovat data agendových systémů s cílem zajistit reporting a analytiku nad daty MPSV. DWH se nachází v Azure Databricks a jako reportovací nástroj se používá PowerBI.

- Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající v plnění osoby na pozici Databázový Developer senior s předpokládaným rozsahem 154 člověkodnů (MD) – 0,5 FTE (dále jen „Služby“). Daná osoba bude zodpovědná za nastavení a správu datových toků mezi zdrojovými systémy (typicky Oracle DB) a datovým skladem MPSV (Azure) – bude zodpovídat za Golden Gate integraci na zdroj a na Kafku. Integrační pattern je Zdroj--> Golden gate --> Kafka --> DWH.”

Smluvní strany prohlašují, že odst. 2.3 Dílčí smlouvy č. 5 zůstává beze změny a Objednatel je oprávněn poptávat služby v rámci jednotlivých rolí dle svých aktuálních potřeb (tj. poptávat jednotlivé role v nižším či vyšším rozsahu, než je stanovený předpokládaný počet MD).

V důsledku aktualizace předpokládaného rozsahu MD dle odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se dále odpovídajícím způsobem navyšuje celkový finanční limit pro služby dle Dílčí smlouvy č. 5, a to následovně:

- Původní hodnota závazku: 		1 320 000,- Kč bez DPH

- Navýšení dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 	   132 000,- Kč bez DPH

- Navýšení dle § 222 odst. 5 ZZVZ: 	   396 000,- Kč bez DPH

- Celkem: 					1 848 000,- Kč bez DPH

- Odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 5 se upravuje následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění dle čl. 2 této Dílčí smlouvy nepřesáhne částku 1 848 000,- Kč bez DPH“.

Smluvní strany prohlašují, že cena za poskytování služeb dle odst. 3.1 Dílčí smlouvy č. 5 
za jeden MD s ohledem na požadovaný typ dílčího plnění v rámci objednané Služby v Kč 
bez DPH zůstává beze změny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dílčí smlouva č. 5, ve znění Dodatku č. 1, zůstává mimo ujednání výslovně sjednaná tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

Znění tohoto Dodatku č. 2 tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu a rozsahu změny Dílčí smlouvy č. 5, ve znění Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 a odst. ZZVZ s tím, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 není podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ. Rozšíření předpokládaného rozsahu MD v rámci realizačního týmu Poskytovatele a s tím spojené navýšení celkového finančního limitu Dílčí smlouvy č. 5 je stanoveno v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ (tj. navýšení je nižší, než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku), jakož i dále v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ (tj. navýšení nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku u změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ).

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne dle elektronického podpisu | Poskytovatel V Praze dne dle elektronického podpisu |
| --- | --- |
| ____________________________________ Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Karel Trpkoš vrchní ředitel sekce informačních technologií | ____________________________________ Tekies s.r.o. Pavel Wimmer jednatel |
|  | Poskytovatel V Praze dne dle elektronického podpisu |
|  | ____________________________________ COPS Financial Systems s.r.o. Ondřej Dvořák, Ph.D. jednatel |