SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Střední průmyslová škola Zlín
třída Tomáše Bati 4187
760 01 Zlín
IČ: 00559482
DIČ: CZ00559482
Zastoupena: pan Leoš Šenovský, praktická výuka
Tel.: 577 005 311
E-mail: skola@spszl.cz

Zhotovitel:

Mgr. Cecilie Kissová - OLKO SERVIS OKEN
Pod Petrovem 309
789 91 Štíty
IČ: 73603571
Tel: 606 766 219
E-mail: kotras@olko.cz

2. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je provedení pozáručního servisu oken a dveří s jejich příslušenstvím na pavilonech A, C, D a E  SPŠ Zlín dle níže oboustranně odsouhlaseného rozpisu prací.

Rozsah prací zahrnuje:

- Seřízení PVC a dřevěných EURo okenních a dveřních křídel na střed rámů

- Zvýšení přítlaku okenních křídel do těsnění

- Impregnace a doplnění silikonového těsnění křídla i rámu

- Revize a uvolnění obvodového kování bílou vazelínou s potravinářskou normou NSF

- Zapravení spár mezi vnitřními parapety a rámy oken silikonem, štukem

- Doplnění vnějších děr odtokových kanálů rámů originálními kryty

- Opravy mechanických závad obvodového kování u otvíravých i otvíravě-výklopných křídel

3. Termíny realizace:

Jednorázový pozáruční servis bude proveden ve dvou fázích:

- Pavilon A (232 oken): 24. 5. – 4. 6. 2025

- Pavilony C, D, E (512 oken): 30. 6. – 11. 7. 2025

4. Cena a platební podmínky:

V případě zjištěných závad budou tyto závady po dohodě s objednatelem odstraněny, přičemž celková cena za provedenou práci (servis + případné opravy) a materiál nesmí přesáhnout 200 000 Kč bez DPH.

Fakturace proběhne po jednotlivých fázích s dobou splatnosti 30 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). Platba proběhne bezhotovostně na účet zhotovitele.

Nejčastějšími naceněnými položkami jsou:

- seřízení okenního křídla s mazáním a přítlakem: 173,-/ks

- seřízení dveřního křídla s mazáním a přítlakem: 304,-/ks

- PVC díly oken a rámů (krytky pantů, děr rámů...): 21,74/ks

- Zapravení vnitřního parapetu k okennímu rámu: 75,-ks

- okenní klika: 212,-/ks

- oprava obvodového kování okna bez výměny dílů: 276,-/ks

- oprava kování s výměnou dílů dle sazeb dodavatele s odsouhlasením pana Leoše Šenovského

- výměna okenního pantu: 516,-/ks

- výměna / doplnění vymačkaného těsnění: 145,-/m

- výměna západky terasových dveří: 276,-/ks

- magnetická aretace úhlu otevření okna, dveří: 578,-/ks

- oprava / výměna silonu, řetízku žaluzie: 175,-ks

- zaměření, montáž, doprava interiérové žaluzie PRIM/ISSO: 1150,-/m2

- zaměření, montáž, doprava pevné sítě proti hmyzu: 1050,-/m2

Ceny jsou bez DPH, dodavatel není plátce DPH

5. Záruka:

Zhotovitel poskytuje zákonem povinou záruku na provedenou práci a použitý materiál v trvání

12 měsíců od dokončení všech prací.

6. Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne     ………….……..............                 Ve Štítech dne …………..….................

Za objednatele: ___________________                  Za zhotovitele: ___________________