MZE-40218/2025-12122

mzedms029474214

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-40218/2025-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 21. 5. 2025

Prodloužení termínu dodání PZ_PRAIS_III_2024_No878_LPIS_ZMT_U na T_V2 (Z39586-1)

Vážený pane xxx,

tímto navrhujeme prodloužení termínu dodání PZ_PRAIS_III_2024_No878_LPIS_ZMT_U na T_V2 (Z39586-1) ID SD MZe: Z39586 č. obj. 4500151859 nově do 31.7.2025.

Dne 15.5.2025 končí řádný termín pro podávání žádostí o dotace vázané na plochu. Následně, s o hledem na požadavek elektronizace podání a celkovou složitost dotačních předpisů je třeba co nejdříve spustit aplikaci pro podávání změnových žádostí, aby nedocházelo ke zbytečným chybám při jejich podávání.   Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto v maximální možné míře prioritizovat úpravy software navrhované v PZ 928 (Implementace úprav předtisky LPIS 2025 – II. etapa – aplikace pro změnové předtisky/ohlášení vyšší moci) na úkor jiných již objednaných požadavků na změnu. Bylo přijato rozhodnutí posunout akceptační termín předmětného PZ 878, protože zde již většina úprav je nasazena na provozním prostředí a zbývající nerealizované funkcionality bezprostředně neohrožují administraci dotací. Zároveň je třeba vzít v potaz naplánované patchování testovacího prostředí v měsíci červnu, což spolu s očekávaným startem letní dovolenkové sezóny vede k návrhu reálného termínu pro akceptaci PZ 878 na 31.7.2025.

%%%el_podpis%%%

Ing. Vladimír Velas

ředitel odboru

Přílohy