90 Spr 243/2024

DODATEKč.3

Ke smlouvě o dílo č. j. Spr 243/2024 ze dne 6. 1. 2025 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Na Příkopech 663, 430 01 Chomutov, 
IČO:	00024848

Bankovníspojení:

Zástupce pro věcná jednání:

Objednatel:	Česká republika–Okresní soud vChomutově Sídlo:

Zastoupený:

ČNB, č.ú:

,

| e-mail: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E-mail/telefon:

datová schránka:pstabqe

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Zoom invest s. r. o. 
Sídlo:	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, 
Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČO:	04339487

DIČ:	CZ04339487

Zapsaná:	vobchodním rejstříku, vedenémMěstskýmsoudemvPraze, oddíl

C, vložka 246164 
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a. s.,

Číslo účtu:

Datová schránka:	3vn75d2 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smysluustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1ke smlouvě o dílo.

I.

1.Dne 6. 1. 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo kakci „OS 
Chomutov–přesun infocentra a vybudování nové JS“dále jen „smlouva“.

2.Vdůsledkuzjištěných vad a nedodělků se smluvní strany dohodly, vsouladu sčl. III. Odst. 2. 
smlouvy,ouzavření časového dodatku, kdy se mění doba díla kodstranění vad a nedodělků 
uvedených vpříloze č. 1.

1

90 Spr 243/2024

3.Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dodatku č.3, kterým se mění doba realizace díla. 
Článek III. odst. 4 se mění takto:

Doba realizace díla je 125po sobě jdoucích kalendářních dnů od převzetí staveniště, kdy 
zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků.

4.Celková cena díla se nemění.

5.Ostatní části smlouvy ze 6. 1. 2025 zůstávají beze změny.

II.

1.Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou vyhotoveních.

2.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje 
dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

3.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
vregistru smluv.

4.Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V…………..dne:		VChomutovědne: 
Zazhotovitele:	Za objednatele:

Firma:Zoom Invest s. r. o.,	Česká republika–Okresní soud v Chomutově Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:

Funkce:jednatel společnosti	Funkce:předseda soudu

…	.	…	….

2