# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

### Objednatel: Město Hořice
        nám. Jiřího z Poděbrad 342
        508 01 Hořice
        Zastoupené: starostou Ing. arch. Martinem Pourem
        Bankovní spojení: 1222-1161157329/0800 – Česká spořitelna, a.s.
        IČ: 00271560
DIČ: CZ699005965

Zhotovitel:	Mgr. Petr Gláser
Drahoraz 37
507 32 Kopidlno
IČ: 72659041
DIČ: XXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

II.
Předmět smlouvy

Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu:
restaurování hřbitovního portálu v hořicích – 1. etapa

Obnova hřbitovního portálu na Gothardě v Hořicích, 2025
Popis prací – Přípravná fáze obnovy

Popis prací vychází z posledního restaurátorského průzkumu a záměru provedeného v roce 2023 a dokončeného včetně všech příloh dne 7. 9. 2023. Zároveň odráží vůli a možnosti vlastníka když obnovu rozděluje na jednotlivé pracovní etapy. Tento dokument popisuje první fázi obnovy, která je plánovaná na sezónu 2025, a kterou lze označit za tzv. přípravnou. Jejím cílem je provést předem definované úkoly a dílčí práce, které naváží na provedený průzkum a záměr a příp. ověří či revidují navrhované metody a postupy obnovy.
Primární cílem přitom samozřejmě zůstává co možná nejlepší uchování a zajištění rozpoznaných hodnot památky.
Práce budou prováděny z lešení, které umožní dostatečný přístup ke všem dotčeným částem díla.
Nejprve bude provedená řádná dokumentace výchozího stavu díla včetně fotodokumentace celků i detailů.
Obecně nedoporučujeme používání kyselých prostředků na čištění kamene vč. komerčních past a v žádném případě nesmí dojít k celoplošnému chemickému čištění. Chemicky mohou být čištěné pouze sádrovcové krusty a to lokálně a např. pomocí zábalů. Rezidua po takovém čištění budou odstraňovány zábaly s deionizovanou vodou. Dočištění povrchu bude prováděno obzvláště šetrně, bude řádně dokumentováno a míra čištění předvedena na vzorcích k odsouhlasení. Stejně tak není možné používat celoplošné sjednocující „retuše“ a nátěry.

Výběr položek přípravné fáze obnovy (2025) – požadované práce
1/ socha Anděla míru, sarkofág
Kompletní restaurování: předčištění, čištění (biocid, regulovaná horká voda, pára, detergenty), dočišťování (mikroabraze, laser apod.), odsolování, předzpevnění, zpevnění, injektáže a lepení, revize a konzervace armatur vč. ochranných nátěrů, odstranění nevhodných a dožilých tmelů a doplňků, rekonstrukční tmelení a doplňky, spárování plastické a barevné retuše, hydrofobizace

2/ trofej (4 ks)
Kompletní restaurování: předčištění, čištění (biocid, regulovaná horká voda, pára, detergenty), dočišťování (mikroabraze, laser apod.), odsolování, předzpevnění, zpevnění, injektáže a lepení, odstranění nevhodných a dožilých tmelů a doplňků, rekonstrukční tmelení a doplňky, spárování plastické a barevné retuše, hydrofobizace

3/ socha Smrt
Kompletní restaurování: předčištění, čištění (biocid, regulovaná horká voda, pára, detergenty), dočišťování (mikroabraze, laser apod.), odsolování, předzpevnění, zpevnění, injektáže a lepení, odstranění nevhodných a dožilých tmelů a doplňků, rekonstrukční tmelení a doplňky, spárování plastické a barevné retuše, hydrofobizace

4/ socha Vzkříšení
Kompletní restaurování: předčištění, čištění (biocid, regulovaná horká voda, pára, detergenty), dočišťování (mikroabraze, laser apod.), odsolování, předzpevnění, zpevnění, injektáže a lepení, odstranění nevhodných a dožilých tmelů a doplňků, rekonstrukční tmelení a doplňky, spárování plastické a barevné retuše, hydrofobizace

7/ konzoly (havarijní stav, 82 ks)
Předpokládá se kompletní restaurování: předčištění, čištění (biocid, regulovaná horká voda, pára, detergenty), dočišťování (mikroabraze, laser apod.), odsolování, předzpevnění, zpevnění, injektáže a lepení, odstranění nevhodných a dožilých tmelů a doplňků, rekonstrukční tmelení a doplňky, spárování plastické a barevné retuše, hydrofobizace.
Pokud se během restaurování ukáže nutnost výměny konkrétních konzol a nahrazení kopií v přírodním kameni, bude tato část řešená zvlášť. Stejně tak, pokud by došlo k problémům se salinitou, bude proces restaurování zastaven a situace bude řešená zvlášť.

21/ odsolování nad římsou
Po odstranění volných nečistot, biosanaci a základním čištění povrchu bude přistoupeno k odsolování. Proces odsolování musí být řádně zachycený odpovídajícím způsobem před, během i po provedení odsolovacího procesu. Salinita bude zajištěna odběrem vzorku kamene před zásahem a laboratorně vyhodnocovány budou i jednotlivé aplikované zábaly.
Předpokládáme zábal z buničiny a destilované či deionizované vody s případnými přídavky zlepšujícími absorpční vlastnosti, odolnost proti rychlému vysychání apod. Zábal bude krytý plastovou fólií a bude ponechaný na povrchu kamene adekvátní čas, aby byla zajištěna jeho maximální účinnost. Minimálně předpokládáme nutnost min. 5 zábalů.

22/ odsolování kladí – pouze zkouška
Stejné jako u položky 21 jen s tím rozdílem, že jde (kromě odsolování konzol, viz výše) o zkušební pole přes bohatou reliéfní výzdobu (okřídlené symboly, girlandy) o velikosti zhruba 1 m2.

24/ kramle (čištění, konzervace, nátěry, cca 22 ks)
Jedná se o ocelové kramle zajišťující vazbu kamenných bloků nad římsou. Kramle jsou více méně kryté tmely. Je nutné tmely odstranit, kramle očistit a konzervovat, opatřit ochrannými nátěry, vrchní barvou a znovu zakrýt vhodným tmelem. V krajním případě budou příp. dožilé prvky nahrazeny novými kramlemi z nerezavějící oceli (rovněž ošetřené nátěry a umístěné pod líc).

26/ doplnění průzkumu
Jedná se především o ověřování průběhu procesu obnovy resp. odsolování a o kontrolu výsledků pomocí laboratorního vyšetření vzorků. (Viz odsolování u jednotlivých položek)

Stručná charakteristika některých navrhovaných prací

Předčištění, čištění, dočišťování
Památka bude nejprve očištěná od volných nečistot. Mechanicky budou odstraněny lišejníky a mechy pomocí škrabek, špachtlí a skalpelů.
Kámen bude omytý regulovanou ohřívanou tlakovou vodou (či párou) s přídavkem vhodných detergentů. Při mokrém čištění budou odstraněny i zbytky bionapadení za podpory vhodného biocidu. Sádrovcové krusty budou přednostně snímané mechanicky, teprve v krajním případě budou aplikované čistící zábaly.
Chemické čištění bude provedeno pouze lokálně a to ve formě buničinových zábalů s hydrogenuhličitanem amonným (do 10 %). Použití kyselých past např. na bázi hydrogenfluoridu amonného a zvláště komerčních výrobků[1] je v tomto případě zcela nevhodné a je nutné se mu vyhnout. Dočišťování tmavých filmů a zbytků po umělém barvení povrchu může být, při použití vhodných parametrů, realizováno pomocí mikroabraze příp. čistícího pulzního laseru apod.
[1] Které ostatně nejsou a většinou ani nemohou být určené pro čištění památkově chráněných uměleckých děl z pískovce.

Předzpevnění, zpevnění
Nejvíce narušená místa budou předzpevněná pomocí organokřemičitanů (po řádném vyschnutí). Zpevňování bude podle potřeby řešené kombinací různých parametrů zpevňovačů a případně i opakovaně tak, aby byl kámen co nejlépe zajištěn a bylo dosaženo příznivého pevnostního profilu podpovrchových vrstev.
Následně bude kámen znovu důkladně zpevněn pomocí organokřemičitých prostředků. Zpevňovač bude nanášen formou splývavého natírání případně máčením či za sníženého tlaku. Po aplikaci zpevňovače bude zabráněno rychlému „návratu“ účinných látek k povrchu zakrytím plastovou folií.

Odstranění nevhodných a dožilých tmelů a doplňků
Nevhodné a dožilé tmely budou odstraněny, stejně tak spárování včetně zvýšeného pódia. V případě velkého lokálního narušení původního materiálu bude snímání probíhat postupně za současného zpevňování.

Lepení a injektáže
Odlomené kusy kamene budou spojeny pomocí armatur a epoxidové pryskyřice do původních celků. Armatury mohou být fixované alternativně pomocí tradičních voskopryskyřičných lepidel, která jsou reverzibilní.
Trhliny, otevřené lasy a dutiny budou zainjektovány. Injektáž bude provedená buď prostředky na bázi hydraulických pojiv nebo na bázi organokřemičitanů jako součást zpevňování (týká se jen drobnějších trhlinek).

Tmelení a doplňky, spárování, plastická retuš
Defekty budou doplněny umělým kamenem barveným ve hmotě a přizpůsobeným doplňovanému kameni také strukturou. Tmelení bude mít rekonstrukční charakter. Proto bude doplňována resp. rekonstruována modelace povrchu. Záměrem obnovy je představení díla v jeho celistvosti, výtvarném výrazu a harmonii.
Pro doplnění větších chybějících částí je možné vysazení filuňků z přírodního kamene.
Spárování bude obnoveno podobným tmelem příp. ve hmotě barvenou vápenocementovou maltou.

Barevné retuše
Bude provedena lokální barevná retuš povrchu, zejména nových doplňků v umělém kameni, za účelem vytvoření skutečně harmonického díla. K retuši budou použité stálobarevné anorganické pigmenty pojené roztokem akrylátové pryskyřice (do 2 %).

Hydrofobizace, biocid
Na závěr bude dílo opatřené preventivním biocidním postřikem a na nejvíce exponovaných místech také hydrofobizací. Ta nebude provedená celoplošně, ale speciálně na exponovaných plochách.

Konzervace kramlí
Kramle budou očištěné, odrezené, konzervované a opatřené vhodným vícevrstvým kvalitním základním nátěrem s obsahem zinku, na který přijde vrchní barva, příp. kovářská barva s obsahem grafitu.

Dokumentace zásahu
Zásah bude podrobně popsán v závěrečné restaurátorské zprávě, která bude zpracovaná podle platné vyhlášky památkového zákona a kromě jiného bude obsahovat důkladnou fotodokumentaci, soupis použitých materiálů.

1. Hřbitovní portál, tj. monumentální pískovcová brána nového hřbitova na Gothardě sestává z novorenesanční architektury a soch anděla a alegorie smrti a vzkříšení. Autory jsou Bohuslav Moravec a Antonín Cechner (architektonická část) a Mořic Černil a Quido Kocián (sochařská výzdoba). Realizace díla probíhala v l. 1893 – 1907 v dílnách hořické sochařské a kamenické školy.
2. Hřbitovní portál je prohlášen za kulturní památku. Práce na prohlášené KP zapsané do ÚSKP ČR pod č. 18173/6-1173 budou provedeny v souladu se závazným stanoviskem MěÚ Hořice č.j. MUHC-SU/21617/2023/VO ze dne 27. 9. 2023 (spisová zn. 20393/2023-PP16) a restaurátorským průzkumem a záměrem „Hřbitovní portál na Gothardě v Hořicích“ zpracovaným Mgr. Petrem Gláserem (9/2023).
3. Hřbitovní portál se nachází na vrchu Gothard, pozemek p. č. 2178/1, k. ú. Hořice v Podkrkonoší, který je ve vlastnictví města Hořice

III.
Doba plnění

1)	Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II této smlouvy s potřebnou péčí v následujících termínech:
- Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty: na základě výzvy objednatele (předpokládaný termín: květen 2025).
- Zhotovitel provede dílo v termínu do: 31. 10. 2025 (včetně odevzdání kompletní restaurátorské dokumentace).

IV.
Odměna za dílo a její splatnost

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy činí:
Cena bez DPH:	1.194.600 Kč
DPH (21%):	250.866 Kč
Cena včetně DPH:	1.445.466 Kč

1. Cena vychází z přiloženého krycího listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Cena je stanovena jako maximální a zahrnuje veškeré náklady související s řádným provedením díla.
Odměna za dílo bude vyplácena na základě protokolu a soupisu zhotovitelem provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, který je splatný do 21 dnů. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací.
1. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původní faktury.
2. V případě, že poskytovatel není plátce DPH, a v průběhu plnění smlouvy se stane plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit objednateli, o této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. Poskytovatel je pak povinen na faktuře uvést odměnu dle IV. článku smlouvy s DPH ve výši dle platných právních předpisů.

V.
Místo plnění

Hořice, na pozemku parc. č. 2178/1, kat. úz. Hořice v Podkrkonoší.

## VI.
## Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám.
3. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost prací.
4. Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, v určeném termínu dosavadní výsledek své činnosti. Za další oprávněné osoby se považují i zástupci NPÚ ÚOP v Josefově a příslušného správního orgánu státní památkové péče.
5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Na zjevné vady je objednatel povinen upozornit nejpozději při prohlídce hotového díla v protokolu o předání a převzetí, jinak se jejich bezplatného odstranění nemůže domáhat.

## VII.
## Předání a převzetí díla

1) Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, ve sjednaném termínu. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
1. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla, na jejíž výši se smluvní strany dohodnou.
2. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 7 dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
3. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je do 10 dnů od převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Závěrečná restaurátorská zpráva s fotodokumentací bude předána objednateli nejpozději spolu s vystavenou fakturou.

## VIII.
## Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 24 měsíců od předání bezvadného díla. V takovém případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
1. v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
2. v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
3. v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.
Shora uvedenými právy není dotčena smluvní pokuta uvedená v čl. IX odst. 1 této smlouvy.
1. Záruka se nevztahuje na: mechanická poškození a vandalské zásahy vzniklé po předání díla.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

## IX.
## Smluvní pokuty

V případě, že předávané dílo bude vykazovat vady či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z hodnoty celého díla.
1. Pro případ, že bezvadné dílo nebude předáno zhotovitelem v termínu uvedeném v čl. III odst. 1) této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z hodnoty celého díla a to za každý kalendářní den prodlení až do úplného zaplacení.
2. Za prodlení objednatele s převzetím řádně nabídnutého plnění má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z hodnoty celého díla, přesáhne-li prodlení dobu 3 dnů.

## X.
## Odpovědnost za škodu

Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

XI.
## Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení.
2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k porušením povinností dohodnutých v této smlouvě nebo z důvodů stanovených zákonem.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
4. Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní strany se dotčená smluvní strana musí k odstoupení vyjádřit v tom smyslu, zda důvod k odstoupení uznává či neuznává.
5. V případě kladného či záporného stanoviska k odstoupení musí smluvní strany provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Do vyřešení sporu o tom, zda k odstoupení došlo či nedošlo, nese náklady spojené s těmito opatřeními ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.
6. Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

XII.
## Zvláštní ujednání

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou pro splnění dodávky.
2. Pokud se v průběhu prací objeví nutnost dodání dalších podkladů nebo jiné součinnosti objednatele, zavazuje se objednatel tuto součinnost poskytnout v rozsahu a termínu, který bude stanoven dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost dle předchozího bodu, vyhrazuje si zhotovitel právo na změnu termínu plnění smlouvy o dílo a na uplatnění náhrady vzniklé škody.
4. Bude-li objednatel sám nebo z nařízení vyšších orgánů požadovat změny nebo doplňky předmětu plnění, vyhrazuje si zhotovitel právo na změny termínu plnění případně změny odměny za dílo. Totéž právo má zhotovitel, jestliže v průběhu restaurátorských prací budou zjištěny skutečnosti, jejichž důsledkem je nutnost rozšíření, nebo změny předmětu plnění.
5. Nedojde-li z důvodů na straně objednatele k úplné realizaci předmětu plnění, zavazuje se objednatel, že nahradí zhotoviteli vzniklou škodu.
6. Záruční lhůta za provedení restaurátorských prací činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

## XIV.
## Závěrečná ustanovení

Součástí smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - Krycí list nabídky včetně Podrobného rozpočtu prací/cenová nabídka na restaurování hřbitovního portálu ze dne 18. 4. 2025.
č. 2 – závazné stanovisko SPP, tj. ROZHODNUTÍ, č.j. MUHC-SU/21617/2023/VO ze dne 27.9.2023 (spisová zn. 20393/2023-PP16).
1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
s výjimkou případu, kdy se povinně zveřejňuje v registru smluv. V takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5) Zhotovitel bere na vědomí, že město Hořice je osobou povinnou zveřejňovat smlouvy s finančním plněním nad 50.000 Kč bez DPH v registru smluv. Objednatel (město Hořice) se zavazuje v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, smlouvu zveřejnit.
6) Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Hořice č. RM3/9/2025 ze dne 7. 5. 2025.

V Hořicích dne 13. 5. 2025	V Drahorazi dne 20.5.2025

   ……………………………...	………………………………
  Ing. arch. Martin Pour, starosta	Mgr. Petr Gláser
        objednatel	zhotovitel