Okresní soud v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

tel. 485 238 111, fax: 485 238 235, e-mail: podatelna@osoud.lbc.justice.cz, ISDS: 579abps

sp. zn. 55 Spr 850/2025

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo sp. zn. 55 Spr 432/2024 ze dne 5. 6. 2025 (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Název:

Sídlo:

Zastoupena:

IČO:

Bankovní spojení:

Telefonické spojení:

E-mailová adresa:

Datová schránka:

Česká republika – Okresní soud v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

Mgr. Denisou Šmídovou, pověřenou k zastupování funkce předsedkyně okresního soudu

00024864

Česká národní banka – číslo účtu: xxxxxxxxxxx

485 238 111

podatelna@osoud.lbc.justice.cz

579abps

(dále jen „objednatel“)

a

Název:

Sídlo:

Zapsána:

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Telefonické spojení:

E-mailová adresa:

Datová schránka:

EMPL – LIBEREC spol. s r.o.

Pobočná 239, 463 11 Liberec 30

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou oddíl C, vložka 14162

Ing. Michal Kabátek - jednatel

25039181

CZ25039181

FIO - číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

liberec@empl.cz

smw3494

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

- Dne 5. 6. 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo k akci „OS Liberec – vestavba 2 spisoven“.

- V rámci zahájení prací zhotovitel vyrozuměl objednatele, že lhůta na výrobu a dodání prosklených stěn si vyžádá min. dobu 6 týdnů. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění doba realizace díla tak, že článek III. odstavec 4 nově zní takto:

„Doba realizace díla je 90 po sobě jdoucích kalendářních dní ode dne převzetí staveniště.“

- Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

II.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním celé tohoto dodatku v plném znění na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona o registru smluv.

- Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv.

Dne: 18. 6. 2025			                                   Dne: 18. 6. 2025

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Česká republika – Okresní soud v Liberci		EMPL - LIBEREC spol. s r.o.

Mgr. Denisa Šmídová					Ing. Michal Kabátek

pověřená k zastupování funkce				jednatel společnosti

předsedkyně okresního soudu

.......................................................................			. .......................................................................