Příloha B – smlouva o dílo

Smlouva o dílo
Smluvní strany:

 
David Šurinčík
se sídlem:       Bydžovská Lhotka 24, 504 01

zastoupený: 
David Šurinčík
IČ: 
66829739
Č. účtu: 
1324759093/0800
na straně jedné (dále jako „zhotovitel“),
                                   a

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
se sídlem: Jiráskova 30, 506 01 Jičín
zastoupen: Mgr. Milošem Chlumským, ředitel školy
IČ: 601 16 781
DIČ: CZ60116781
Č. účtu: 431650267/0100
na straně druhé (dále jako „objednatel“),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník),

tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou ke splnění této smlouvy nezbytné.
2. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy realizovat stavební práce akce SM/25/312  „Vybudování bezbariérového WC v přízemí školy“  dle zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje k předání potřebných dokladů a listin souvisejících s realizovanými pracemi (návody k použití v českém jazyce, atesty, záruční listy, certifikáty nebo prohlášení o shodě apod.) 

4. Objednatel se zavazuje po řádném dokončení všech prací od zhotovitele prostory bezbariérového WC v přízemí školy (pokud budou bez zjevných vad) převzít a zaplatit za ně cenu ve výši a za podmínek blíže specifikovaných níže.
II. 

Místo plnění a předání předmětu smlouvy
Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, tedy  Jiráskova 30, 506 01 Jičín

                                                                                      III.

Termín plnění
Objednatel je povinen předat prostory realizace akce (staveniště) zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy o dílo. O převzetí a předání musí být pořízen předávací protokol. 
Zhotovitel pak předá objednateli prostor po skončení všech prací dle jejich soupisu bez vad a nedodělků a to nejpozději do 31. 12. 2025. O převzetí a předání musí být pořízen předávací protokol. 

IV.

Kupní cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět koupě kupní cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH
244 523,98 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři tisíc pět set dvacet tři korun českých devadesát osm haléřů) 
21 % DPH 51 350,04 Kč (slovy: padesát jedna tisíc tři sta padesát korun českých čtyři haléře)

Cena celkem vč.  DPH 295 874,02 Kč(slovy: dvě stě devadesát pět tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých dva haléře)

2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele v souvislosti s uskutečněním prodeje.
V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu předmětu smlouvy blíže specifikovanou v čl. IV. této smlouvy na základě daňových dokladů bezhotovostním převodem na účet zhotoviteli uvedený v záhlaví této smlouvy. 
2. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za doručenou třetím dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání.
3. Faktura bude adresována na objednatele a bude mít náležitosti podle příslušných předpisů. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za doručenou třetím dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem či touto smlouvou požadované náležitosti je objednatel oprávněn takto vystavenou fakturu s uvedením důvodu do uplynutí lhůty splatnosti faktury vrátit zpět zhotoviteli.
5. Zhotovitel dle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne vyhotovení opravené nové faktury. 

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškeré práce akce  „Vybudování bezbariérového WC v přízemí školy“  dle zadávací dokumentace, řádně a včas.

2. Zhotovitel je povinen dodat práce v požadované kvalitě, v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, které se k předmětu zakázky vztahují.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli prostory bezbariérového WC v přízemí školy tak, aby objednatel mohl prostory užívat k účelu, pro který je určen. Zároveň je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání uvedených prostor (např. záruční listy, návody k obsluze a údržbě, katalog náhradních dílů, certifikát či prohlášení o shodě, apod.). Všechny tyto doklady předá zhotovitel objednateli v českém jazyce.
4. Objednatel je povinen  prostory bezbariérového WC v přízemí školy, pokud jsou bez vad a nedodělků, od zhotovitele převzít. V případě, že předávaný prostor vykazuje vady nebo odlišnosti od zadávací dokumentace, je objednatel oprávněn požadovat nápravu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v přiměřené dodatečné lhůtě je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít předávaný prostor v době předání, i když se stanou zjevnými až po jeho předání, jakož i za vady, které vzniknou až po předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele. 

VII. 
Přechod vlastnického práva 

Účastníci smlouvy berou na vědomí, že naplnění této smlouvy  se děje předáním a převzetím zhotoveného díla „Vybudování bezbariérového WC v přízemí školy“.
VIII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které se projeví jako rozpor s touto smlouvou. Od převzetí dokončeného díla činí záruční doba minimálně 24 měsíců a začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. Na opravenou věc, nebo nahrazenou součást se poskytuje záruka 24 měsíců. Lhůta záruky se prodlužuje o dobu přerušení používání způsobenou servisními pracemi. 

2. Vadou se rozumí též odchylka od druhu či kvalitativních podmínek předmětu dodávky stanovených touto smlouvou, technickými normami či jinými obecně závaznými předpisy.

3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením a za vady vzniklé v důsledku vyšší moci. 

4. Záruční vada musí být uplatněna objednatelem neprodleně po jejím výskytu písemně nebo elektronicky na adrese: David Šurinčík, Bydžovská Lhotka 24, 504 01
5. Objednatel je povinen záruční vadu uplatnit u zhotovitele prokazatelně a bez zbytečného odkladu. Oznámením závady zhotovitelem přestává běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění závady.
6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po jejich nahlášení objednatelem.
7. V případě prodlení zhotovitele s nástupem odstranění záručních vad ve lhůtě blíže specifikované v bodě 5 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit tuto vadu na své náklady a zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit.
IX.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady.

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a odstoupení od smlouvy.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení určené předpisy práva občanského.
X.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v souladu s výše uvedenými pravidly a to   v případě podstatného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení zhotovitelem.

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků, vyplývajících z této smlouvy po dobu delší 14 dnů. 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s uvedením důvodu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na adresu sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávající okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.
XI.
Závěrečná ustanoven
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se v otázkách jí výslovně neupravených řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré.

4. Všechny přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Příloha A – podrobná specifikace předmětu smlouvy
V Jičíně dne 12. 6. 2025                                                       V Bydžovské Lhotce dne 12. 6. 2025 
………………………………........                          
………………………………………..
         Mgr. Miloš Chlumský
               David Šurinčík
            za objednatele                                          
               za zhotovitele    

