DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě č. 505/2025 ze dne 14. 04. 2025

Architektonická studie investičního záměru „Nová tělocvična SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

I.

Smluvní strany

PŘÍKAZCE: 	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Se sídlem: 		Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň
      	IČ: 			69457930

DIČ: 		CZ69457930
      	Zastoupený: 	Ing. Irenou Novákovou, ředitelkou školy

tel: 		+420 737 157 901

e-mail: 		dopskopl@dopskopl.cz

PŘÍKAZNÍK: 	ADESTIK s.r.o.

se sídlem: 		Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy

IČ: 			25247069

DIČ: 		CZ2547069

Zastoupený: 	Radimem Kourou, jednatelem společnosti

tel: 		+420 724 058 601

e-mail: 		radim.koura@adestik.cz

II.

Předmět změny

- Článek 3, Čas plnění, odstavec 3.2 se mění a nově zní:

  - Termín odevzdání zpracované Studie je stanoven do:	28. 11. 2025

III.

Závěrečná ustanovení

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

Za Příkazce: 18. 6. 2025	Za Příkazníka: 18. 6. 2025

............................................................	...........................................................

Ing. Irena Nováková      	Radim Koura

ředitelka školy                                                                        	jednatel společnosti